КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

# АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

# «ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019 г. № 1174

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности**

**в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»**

(в редакции Постановлений Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от [22.01.2020 г. №37](http://bd-registr2:8081/content/act/2823198d-93bb-41b8-a090-00ac60c51995.doc), от [11.02.2020 г. №111](http://bd-registr2:8081/content/act/cbbbfb7b-9eef-44a8-83fe-07ac95b13f71.doc), от [21.07.2020 г. №634](http://bd-registr2:8081/content/act/29282205-005c-4a63-8dfb-0594428357e7.doc), от [29.10.2020 №974](http://bd-registr2:8081/content/act/b67048be-0de3-4e78-9bab-5b2331ab374b.doc), от [17.03.2021 №306](http://bd-registr2:8081/content/act/55cf0b9d-1dcd-41a2-9bc3-07423e53cf67.doc), от [08.09.2021 №879](http://bd-registr2:8081/content/act/4b56ebd3-4e45-4c34-ac0f-78179306f8ae.doc), от [28.12.2021 №1257](http://bd-registr2:8081/content/act/a4b5b59c-a770-4cdb-8b57-7fc773d102c3.doc), от [08.02.2022 №116](http://bd-registr2:8081/content/act/62b9d8c0-f2b9-4e23-baa2-40b3ac4c67b1.doc), от [21.03.2022 №267](http://bd-registr2:8081/content/act/ceb500f7-8429-46a5-aac1-a541f15ca308.doc), от [24.05.2022 №461](http://bd-registr2:8081/content/act/46cc908d-2157-4dad-93c7-6a443ce92e95.doc), от [20.06.2022 №588](http://bd-registr2:8081/content/act/c158a825-7fdf-4e2f-b019-96be215e4702.doc), от [20.09.2022 №979](http://bd-registr2:8081/content/act/ba21fd09-59fd-42a9-a65e-5867614303fa.doc), от [20.10.2022 №1077](http://bd-registr2:8081/content/act/04684971-0240-410d-b3a9-be321093f4d9.doc), от [20.01.2023 №27](http://bd-registr2:8081/content/act/07b4ba44-1e68-42a2-8c4f-3234176c211b.doc), от [16.03.2023 №228](http://bd-registr2:8081/content/act/ab8a02a7-469f-4656-abb0-17e20fafe1f3.doc), от [18.04.2023 №352](http://bd-registr2:8081/content/act/5513b778-0711-42cf-ba00-a7bf74aa816c.doc), от [27.06.2023 №600](http://bd-registr2:8081/content/act/94a0c3e6-5d92-44a5-aa30-412987fa81fa.doc), от [29.06.2023 №606](http://bd-registr2:8081/content/act/e8a6fbb9-c19d-47e1-b88c-5c418a29fba7.doc), от [21.07.2023 №699](http://bd-registr2:8081/content/act/edf81ff0-4e57-4da4-b585-7fc11c8baa36.doc), от [01.09.2023 №824](http://bd-registr2:8081/content/act/6a008972-058b-4c4a-9b18-8559b394b577.doc), от [03.10.2023 №969](http://bd-registr2:8081/content/act/1f786419-52e7-4550-b7b0-1c076f3c3496.doc), от [23.10.2023 №1047](http://bd-registr2:8081/content/act/5ed4659a-0de7-4220-8e8e-32ab032f694e.doc), от [15.12.2023 №1212](http://bd-registr2:8081/content/act/b3aafa58-d87f-4b11-880b-f1badf76e5dc.doc), от [07.02.2024 №123](http://bd-registr2:8081/content/act/b1a831d6-e930-432a-9b80-4b4d4439178b.doc), от [22.03.2024 №326](http://bd-registr2:8081/content/act/ed07164a-2c49-4651-b0ec-a3a8aa3119ff.doc), от [03.04.2024 №355](http://bd-registr2:8081/content/act/b9a9c8b4-79aa-4675-b047-38df66723f25.doc), от [17.06.2024 №629](http://bd-registr2:8081/content/act/3511bba4-8e46-47bf-8e17-d8c6f88b260f.doc), от [09.08.2024 №877](http://bd-registr2:8081/content/act/3054f5ed-14ba-4c56-865b-c419d34f94c1.doc))

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 29.04.2019г. №447 «Об утверждении Порядка разработки, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», постановлением от 05.11.2019г. №1165 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», реализация которых предусмотрена в 2020 году и в последующие годы», статьей 37 [Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»](http://bd-registr2:8081/content/act/1e64e07c-0028-455b-9907-38930abce801.doc), администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от [15.11.2013г. №805](http://bd-registr2:8081/content/act/a1b53e41-bd07-4354-bc53-e2e5527ed45b.doc) «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию Кузина В.С.

4. Настоящее постановление входит в силу с 01.01.2020 года и подлежит опубликованию в газете «Малоярославецкий край».

Глава администрации

муниципального образования

городское поселение «Город Малоярославец»

Р.С. Саидов

Приложение №1

к постановлению администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

от 06.11.2019 г. №1174

(в редакции Постановлений Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от [22.01.2020 г. №37](http://bd-registr2:8081/content/act/2823198d-93bb-41b8-a090-00ac60c51995.doc), от [11.02.2020 г. №111](http://bd-registr2:8081/content/act/cbbbfb7b-9eef-44a8-83fe-07ac95b13f71.doc), от [21.07.2020 г. №634](http://bd-registr2:8081/content/act/29282205-005c-4a63-8dfb-0594428357e7.doc), от [29.10.2020 №974](http://bd-registr2:8081/content/act/b67048be-0de3-4e78-9bab-5b2331ab374b.doc), от [17.03.2021 №306](http://bd-registr2:8081/content/act/55cf0b9d-1dcd-41a2-9bc3-07423e53cf67.doc), от [08.09.2021 №879](http://bd-registr2:8081/content/act/4b56ebd3-4e45-4c34-ac0f-78179306f8ae.doc), от [28.12.2021 №1257](http://bd-registr2:8081/content/act/a4b5b59c-a770-4cdb-8b57-7fc773d102c3.doc), от [08.02.2022 №116](http://bd-registr2:8081/content/act/62b9d8c0-f2b9-4e23-baa2-40b3ac4c67b1.doc), от [21.03.2022 №267](http://bd-registr2:8081/content/act/ceb500f7-8429-46a5-aac1-a541f15ca308.doc), от [24.05.2022 №461](http://bd-registr2:8081/content/act/46cc908d-2157-4dad-93c7-6a443ce92e95.doc), от [20.06.2022 №588](http://bd-registr2:8081/content/act/c158a825-7fdf-4e2f-b019-96be215e4702.doc), от [20.09.2022 №979](http://bd-registr2:8081/content/act/ba21fd09-59fd-42a9-a65e-5867614303fa.doc), от [20.10.2022 №1077](http://bd-registr2:8081/content/act/04684971-0240-410d-b3a9-be321093f4d9.doc), от [20.01.2023 №27](http://bd-registr2:8081/content/act/07b4ba44-1e68-42a2-8c4f-3234176c211b.doc), от [16.03.2023 №228](http://bd-registr2:8081/content/act/ab8a02a7-469f-4656-abb0-17e20fafe1f3.doc), от [18.04.2023 №352](http://bd-registr2:8081/content/act/5513b778-0711-42cf-ba00-a7bf74aa816c.doc), от [27.06.2023 №600](http://bd-registr2:8081/content/act/94a0c3e6-5d92-44a5-aa30-412987fa81fa.doc), от [29.06.2023 №606](http://bd-registr2:8081/content/act/e8a6fbb9-c19d-47e1-b88c-5c418a29fba7.doc), от [21.07.2023 №699](http://bd-registr2:8081/content/act/edf81ff0-4e57-4da4-b585-7fc11c8baa36.doc), от [01.09.2023 №824](http://bd-registr2:8081/content/act/6a008972-058b-4c4a-9b18-8559b394b577.doc), от [03.10.2023 №969](http://bd-registr2:8081/content/act/1f786419-52e7-4550-b7b0-1c076f3c3496.doc), от [23.10.2023 №1047](http://bd-registr2:8081/content/act/5ed4659a-0de7-4220-8e8e-32ab032f694e.doc), от [15.12.2023 №1212](http://bd-registr2:8081/content/act/b3aafa58-d87f-4b11-880b-f1badf76e5dc.doc), от [07.02.2024 №123](http://bd-registr2:8081/content/act/b1a831d6-e930-432a-9b80-4b4d4439178b.doc), от [22.03.2024 №326](http://bd-registr2:8081/content/act/ed07164a-2c49-4651-b0ec-a3a8aa3119ff.doc), от [03.04.2024 №355](http://bd-registr2:8081/content/act/b9a9c8b4-79aa-4675-b047-38df66723f25.doc), от [17.06.2024 №629](http://bd-registr2:8081/content/act/3511bba4-8e46-47bf-8e17-d8c6f88b260f.doc), от [09.08.2024 №877](http://bd-registr2:8081/content/act/3054f5ed-14ba-4c56-865b-c419d34f94c1.doc))

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Энергосбережение и повышение эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее - МО ГП «Город Малоярославец») |
| 2. Участники муниципальной программы | Отдел капитального строительства и технической инспекции администрации МО ГП «Город Малоярославец» (далее - ОКС и ТИ), отделы администрации, МУП «Коммунальные электрические и тепловые сети», организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок (далее - Организации) |
| 3. Цели муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий  |
| 4. Задачи муниципальной программы |  - реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;- реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Повышение эффективности функционирования коммунального комплекса;2. Проведение мероприятий по электроснабжению |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных;- доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;- доля  объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной электрической энергии;- доля  объемов тепловой  энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной тепловой энергии;- доля  объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной воды;- доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников;- замена электрических сетей и трансформаторов. |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2026 г., в один этап |
| 8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годы | Местный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Иные источники | Итого |
| 2020 | 1 875,902 | 12 304,512 |  | 11 036,374 | 25 216,788 |
| 2021 | 1 367,168 | 7 050,992 |  | 4 117,800 | 12 535,960 |
| 2022 | 4 720,697 | 327,579 |  | 20520,000 | 25 568,276 |
| 2023 | 9 837,582 | 241 733,642 |  | 24 902,000 | 276 473,224 |
| 2024 | 48 557,666 | 2 807,188 | 18 964,090 | 0,000 | 70 328,944 |
| 2025 | 5 038,031 | 4 842,282 |  | 0,000 | 9 880,313 |
| 2026 | 5 038,031 | 4 842,282 |  | 0,000 | 9 880,313 |
| Всего | 76 435,077 | 273 908,477 | 18 964,090 | 60 576,174 | 429 883,818 |

Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В Энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 N 1715-р, обозначено, что снижение удельной энергоемкости экономики является центральной задачей энергетической политики России, без решения которой энергетический сектор неизбежно будет сдерживать социально-экономическое развитие страны.

В целях снижения энергоемкости экономики наряду со структурными изменениями предусматривается интенсивная реализация организационных и технологических мер по экономии топлива и энергии, то есть проведение целенаправленной энергосберегающей политики.

Целевая направленность настоящей муниципальной программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунального комплекса, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Муниципальная программа устанавливает цели и задачи повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов в общей политике социально-экономического развития Калужской области и предусматривает мероприятия по решению поставленных задач.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер, направленных на повышение энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальной программы.

В предстоящий период на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» должны быть выполнены установленные Законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- учет энергетических ресурсов;

- ведение энергетических паспортов;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец".

**2. Основные цели и задачи муниципальной программы**

Основной целью муниципальной программы является обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Достижение этой цели может быть обеспечено за счет решения основных задач:

- реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;

- реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем наружного освещения

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании индикаторов (показателей) достижения целей и решения задач муниципальной программы.

**СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед.изм. | Значение по годам |
| 2018 год | 2019 год | Годы реализации муниципальной программы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Задача Реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры |
| 1.1 |  Снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных |  % | + 3,11 | - 0,6 | 0 | -1,5 | -1,5 | 1,5 | 5 | 10 | 10 |
| 1.2 |  Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии |  % | 27 | 26,8 | 26,4 | 25,0 | 23,6 | 22,2 | 21,8 | 20,4 | 18 |
| 1.3 | Доля  объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной электрической энергии  |  % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.4 | Доля объемов тепловой  энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной тепловой энергии  |  % | 79 | 80 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5 | Доля  объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной воды  |  % | 80 | 95 | 96 | 98 | 99 | 99 | 99 | 99 | 100 |
| 2. Задача Реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем электроснабжения |
| 2.1 | Процент потерь в электрических сетях |  % | 12,93 | 12,91 | 12,89 | 12,87 | 12,85 | 12,83 | 12,80 | 12,78 | 12,76 |
| 2.2 | Показатель средней продолжительности прекращения передачи электроснабжения |  Ед. | 0,002552 | 0,00255 | 0,00254 | 0,00253 | 0,00252 | 0,00251 | 0,00250 | 0,00249 | 0,00245 |

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных в ней задач обеспечиваются реализацией основных программных мероприятий:

1. Повышение эффективности функционирования коммунального комплекса;

2. Проведение мероприятий по электроснабжению.

Основное мероприятие «Повышение эффективности функционирования коммунального комплекса» - это реализация комплекса технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры реализуется за счет мероприятий:

- модернизация котельных с использованием энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия;

- строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия;

- внедрение систем автоматизации работы и загрузки котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования, автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям;

- снижение энергопотребления на собственные нужды котельных;

- строительство тепловых сетей с использованием энергоэффективных технологий;

- замена тепловых сетей с использованием энергоэффективного оборудования, применение эффективных технологий по тепловой изоляции вновь строящихся тепловых сетей при восстановлении разрушенной тепловой изоляции.

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по электроснабжению» - это реализация комплекса технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем наружного освещения реализуется за счет мероприятий:

- замена светильников уличного освещения на энергоффективные;

- замена неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии;

- установка светодиодных ламп.

Программные мероприятия в разрезе сроков реализации и источников финансирования представлены в Перечне основных мероприятий муниципальной программы.

Реализация основных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской федерации, правовыми актами муниципального образования городское поселение Город Малоярославец».

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Участники муниципальной программы** | **Источник финансирования** | **Итого, тыс. руб.** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования коммунального комплекса" |   |
| 1. | Поддержка коммунального хозяйства | итого: | 27 374,186 | 11 169,206 | 4 568,693 | 202,171 | 133,000 | 11 301,116 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 12 220,012 | 132,832 | 450,893 | 202,171 | 133,000 | 11 301,116 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные источники | 15 154,174 | 11 036,374 | 4 117,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей (замена ветхих сетей) | 2020-2025 | ОКС и ТИ, отделы Администрации МО ГП "Город Малоярославец" МУП, Организации | местный бюджет | 918,896 | 132,832 | 450,893 | 202,171 | 133,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Содержание технадзора при капитальном ремонте тепловых сетей | 2020-2025 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Проверка сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей | 2020-2025 | местный бюджет | 0,000 | 0,000 |   |   |   |   |   |   |
| 1.4 | Модернизация котельных: замена морально устаревших и изношенных теплообменных аппаратов на современные энергоэффективные  | 2020-2025 | иные источники | 4 976,377 | 4 976,377 |   |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Модернизация котельных: приобретение частотных преобразователей для управления сетевыми насосами | 2020-2025 | иные источники | 1 328,300 | 1 328,300 |   |   |   |   |   |   |
| 1.6 | Модернизация котельных: замена морально устаревшего и изношенного насосного оборудования на современные энергоэффективные | 2020-2025 | иные источники | 1 527,391 | 1 027,391 | 500,000 |   |   |   |   |   |
| 1.7 | Приобретение и установка узлов учета тепловой энергии | 2020-2025 | иные источники | 610,000 | 460,000 | 150,000 |   |   |   |   |   |
| 1.8 | Модернизация котельных: замена морально устаревшей на современную непрерывного действия установку химводоподготовки | 2020-2021 | иные источники | 399,306 | 279,306 | 120,000 |   |   |   |   |   |
| 1.9 | Разработка проектной документации по техническому перевооружению котельных | 2020 | иные источники | 2 800,000 | 2 800,000 |   |   |   |   |   |   |
| 1.10 | Разработка проектной документации по строительству тепловой сети | 2020-2021 | иные источники | 730,000 | 130,000 | 600,000 |   |   |   |   |   |
| 1.11 | Строительство тепловой сети к потребителям от котельной по ул. Дохтурова | 2022 | иные источники | 0,000 | 0,000 |   |   |   |   |   |   |
| 1.21 | Атуализация схемы теплоснабжения | 2020-2025 | местный бюджет | 136,000 | 0,000 |   | 136,000 |   |   |   |   |
| иные источники | 35,000 | 35,000 |   |   |   |   |   |   |
| 1.25 | Капитальный ремонт тепловых камер ТК-1 (от кот.по ул.Почтовая) | 2021 | иные источники | 554,000 |   | 554,000 |   |   |   |   |   |
| 1.26 | Замена теплотрассы к ДС№2 Рябинка (от кот.по ул. Почтовая) и к Почтовая,6 | 2021 | иные источники | 228,000 |   | 228,000 |   |   |   |   |   |
| 1.27 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-2 до ТК-3 (ЦГА) ул.Почтовая | 2021 | иные источники | 285,000 |   | 285,000 |   |   |   |   |   |
| 1.28 | Ремонт ТК-3 (НГЧ) ул.Пролетарская | 2021 | иные источники | 175,800 |   | 175,800 |   |   |   |   |   |
| 1.29 | Капитальный ремонт участков теплосети ул.Коммунистическая, 7 | 2021 | иные источники | 145,000 |   | 145,000 |   |   |   |   |   |
| 1.30 | Капитальный ремонт головного участка теплосети от котельной Маклино | 2021 | иные источники | 1 360,000 |   | 1 360,000 |   |   |   |   |   |
| 1.31 | Настенный двухконтурный газовый котел закрытой камерой сгорания MIZUDO M 24Н ( передача безвозмездно) | 2021 | областные средства |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.32 | Капитвльный ремонт участка теплосети к дому ул.Строительная №10 | 2022 | областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.33 | Капитальный ремонт участка теплосети к дому ул.О.Колесниковой №14 | 2022 | областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.35 | Реконструкция тепловой сети от котельной №4 ул.Дохтурова к котельной №6 ул.Московская | 2022 | областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.36 | Капитальный ремонт участка теплосети от д/сада "Сказка" | 2022 | областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.37 | Капитальный ремонт участка теплосети в районе школы №3 ул.Школьная | 2022 | областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартального теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства | итого: | 92 602,542 | 13 671,680 | 7 967,267 | 1 782,105 | 0,000 | 58 420,864 | 5 380,313 | 5 380,313 |
| местный бюджет  | 36 278,476 | 0,000 | 166,922 | 0,000 | 0,000 | 36 111,554 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет (софинансирование) | 5 185,141 | 1 367,168 | 749,353 | 1 454,526 | 0,000 | 538,032 | 538,031 | 538,031 |
| областной бюджет | 32 174,835 | 12 304,512 | 7 050,992 | 327,579 | 0,000 | 2 807,188 | 4 842,282 | 4 842,282 |
| районный бюджет | 18 964,090 |  |  |  |  | 18 964,090 |  |  |
| 2.1.  | ТЕПЛОВЫЕ ТРАССЫ |
| 1 | Капитальный ремонт участка теплосети от ввода в ж/д ул.Гагарина №7 и до ж/д ул.Гагарина №5 и до ТК-6 | 2020 | ОКС и ТИ, отделы Администрации МО ГП "Город Малоярославец" МУП, Организации | областной бюджет | 983,714 | 983,714 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 109,301 | 109,301 |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК7 ул.Садовая до ж/д ул.Садовая д.11 | 2020 | областной бюджет | 397,957 | 397,957 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 44,218 | 44,218 |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК7 ул.Подольских Курсантов №37 в сторону ж/д ул.Фестивальная д.1,2,3 | 2020 | областной бюджет | 502,735 | 502,735 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 55,859 | 55,859 |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной ул.Почтовая (ЦГА) от ТК11-ТК12-ТК-13 ул.Почтовая,ул.Ленина, д.1,3 | 2020 | областной бюджет | 1 169,127 | 1 169,127 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 129,903 | 129,903 |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК1 ул.Парижской Коммуны до ТК2 и к ж/домам ул.Парижской Коммуны №34 и ул.Гагарина №9 | 2020 | областной бюджет | 1 574,508 | 1 574,508 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 174,946 | 174,946 |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК6 ул.Гр.Соколова №42 в сторону ул.К.Маркса | 2020 | областной бюджет | 2 096,366 | 2 096,366 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 232,930 | 232,930 |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК9/1 до ТК9, ТК10, ТК10/1, ТК11, ТК11/1 и к жилым домам ул.К.Маркса №2 и ул.Ленина №8,4 | 2020 | областной бюджет | 2 155,569 | 2 155,569 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 239,507 | 239,507 |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК3 до ТК4 по ул. Московская, д.41 и до ул.Московская д.39 | 2020 | областной бюджет | 2 467,800 | 2 467,800 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 274,200 | 274,200 |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Капитальный ремонт участка от ж/дома ул.Московская д.59, ТК7 и к ж/дому ул.О.Колесниковой д.6 | 2020 | областной бюджет | 724,078 | 724,078 |   |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 80,453 | 80,453 |   |   |   |   |   |   |
|   | Капитальный ремонтучастка теплосети от ТК-17 к дому по ул.Стадионная №2  | 2021 | областной бюджет | 342,799 |   | 342,799 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 38,089 |   | 38,089 |   |   |   |   |   |
|   | Капитальный ремонт участков теплосети к домам ул.Фрунзе №3.5.7.9.11.13.15; ул.Щорса №6,8,9,2а; ул.Крупской №11,14,15; детсад "Ромашка" | 2021 | областной бюджет | 2 235,910 |   | 2 235,910 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 248,434 |   | 248,434 |   |   |   |   |   |
|   | Техническое перевооружение ОПО Система теплоснабжения г.Малоярославец (11) А09-40210-01.Замена котлов в котельной по ул.Станционная | 2021 | областной бюджет | 4 472,283 |   | 4 472,283 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 462,830 |   | 462,830 |   |   |   |   |   |
| местный бюджет | 166,922 |   | 166,922 |   |   |   |   |   |
|   | Капитальный ремонт тепловой изоляции участка тепловой сети от котельной по ул. Подольских Курсантов  | 2022 | областной бюджет | 327,579 |   |   | 327,579 |   |   |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 34,814 |   |   | 34,814 |   |   |   |   |
| 2.2 | КОТЕЛЬНЫЕ |
| 1 | Строительство автоматической блочно-модульной котельной мощностью 7,6МВт ул. Мирная, 25 | 2023 | ОКС и ТИ, отделы Администрации МО ГП "Город Малоярославец" МУП, Организации | местный бюджет | 36 111,554 |   |   |   |   | 36 111,554 |   |   |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| районный бюджет | 18 964,090 |   |   |   |  | 18 964,090 |   |   |
| 3. | Реализация концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | итого: | 213 221,375 |   |   |   | 212 735,411 | 485,964 |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 566,240 |   |   |   | 447,493 | 118,747 |   |   |
| местный бюджет (софинансирование) | 7 187,186 |   |   |   | 6 819,969 | 367,217 |   |   |
| областной бюджет | 205 467,949 |   |   |   | 205 467,949 | 0,000 |   |   |
| 3.1 | Создание (строительство) автоматизированной котельной по ул. Г. Соколова | 2022-2025 | Отделы администрации, ООО "КЭСК" |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Строительство внешних тепловых сетей по ул. Г. Соколова | 2022-2025 |   |   |
|
| Реконструкция котельной № 2 по ул. Почтовая (ЦГА) | 2022-2025 |   |   |
| Реконструкция котельной № 3 по ул. Коммунистическая (НГЧ) | 2022-2025 |   |   |
|   |
| Реконструкция котельной № 6 по ул. Московская (ТУ12) | 2022-2025 |   |   |
|
| Создание (строительство) автоматизированной котельной по ул. Парижской Коммуны | 2022-2025 |   |   |
|
| Реконструкция котельной № 9 по ул. Заводская | 2022-2025 |   |   |
|
| Создание (строительство) автоматизированной котельной по ул. Подольских курсантов | 2022-2025 |   |   |
|
| Реконструкция тепловых сетей, в том числе по участкам тепловых сетей | 2022-2025 |   |   |
|
| 3.2 | Получение технических условий строительства газовых сетей | 2023 | Отделы администрации, ООО "КЭСК" | местный бюджет | 237,493 |   |   |   | 237,493 |   |   |   |
| 3.3. | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных образований Калужской области (реализация концессионных соглашений) | 2023 | ОКС и ТИ, отделы администрации, МУП, Организации | местный бюджет (софинансирование) | 0,000 |   |   |   | 19,416 |   |   |   |
|
| областной бюджет | 19 395,992 |   |   |   | 19 395,992 | 0,000 |   |   |
| 4. | Расходы на строительство объекта "Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт по ул.Московская | 2022-2023 | ОКС и ТИ, отделы администрации, МУП, Организации | итого: | 81 687,693 | 0,000 | 0,000 | 20 520,000 | 61 167,693 | 0,000 | 0,000 |   |
| областной бюджет | 36 265,693 |   |   |   | 36 265,693 |   |   |   |
| иные источники | 45 422,000 |   |   | 20 520,000 | 24 902,000 |   |   |   |
| ВСЕГО по основному мероприятию | итого: | 414 885,796 | 24 840,886 | 12 535,960 | 22 504,276 | 274 036,104 | 70 207,944 | 5 380,313 | 5 380,313 |
| местный бюджет | 49 064,728 | 132,832 | 617,815 | 202,171 | 580,493 | 47 531,417 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет (софинансирование) | 12 372,327 | 1 367,168 | 749,353 | 1 454,526 | 6 819,969 | 905,249 | 538,031 | 538,031 |
| областной бюджет | 273 908,477 | 12 304,512 | 7 050,992 | 327,579 | 241 733,642 | 2 807,188 | 4 842,282 | 4 842,282 |
| районный бюджет | 18 964,090 |  |  |  |  | 18 964,090 |  |  |
| иные источники | 60 576,174 | 11 036,374 | 4 117,800 | 20 520,000 | 24 902,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Основное мероприятие "Проведение мероприятий по электроснабжению" |   |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности системы электроснабжения | местный бюджет | 14 998,022 | 375,902 | 0,000 | 3 064,000 | 2 437,120 | 121,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| областной бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| итого: | 14 998,022 | 375,902 | 0,000 | 3 064,000 | 2 437,120 | 121,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
|  1.1 | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. №11 и №16 "Водозабор" перевод ВЛ-10 кВ в ВЛИ-10кВ. | 2020-2025 | Отделы администрации, УМП "КЭиТС", организации, МУП | местный бюджет | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | Замена полностью самортизированных КТП с одним вводом, с ненадежными выносными разъединителями РЛНД-10, питающие скважины городского водозабора на новые КТПН-160 кВа с двумя воздушными вводами и трансформаторами ТМГ-160 кВа | 2020-2025 | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. | Замена ВЛ-10 кВ на ВЛИ-10 кВ от ТП 88 "Новая Заря" до ТП "% "Магистраль" | 2020-2025 | 300,000 | 300,000 |   |   |   |   |   |   |
| 1.4. | Установка ИТКЗ | 2020-2021 | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.5. | Замена электросчетчиков на электросчетчики с системой АСКУЭ |   | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.6. | Линия освещения участка от ул.Энтузиастов к переезду | 2020 | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.7. | Установка световых опор по ул.Кирова  | 2020 | 75,902 | 75,902 |   |   |   |   |   |   |
| 1.8 | Капитальный ремонт сетей энергоснабжения ул.Успенская | 2022 | 0,000 |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.9 | Ремонт сетей энергоснабжения и уличного освещения ул.53-й Саратовской дивизии | 2022 | 3 059,222 |   |   | 3 059,222 |   |   |   |   |
| 1.10 | Проверка сметной документации | 2022 | 4,778 |   |   | 4,778 |   |   |   |   |
| Всего по основному мероприятию "Проведение мероприятий по электроснабжению" | итого: | 14 998,022 | 375,902 | 0,000 | 3 064,000 | 2 437,120 | 121,000 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| местный бюджет | 14 998,022 | 375,902 | 0,000 | 3 064,000 | 2 437,120 | 121,000 | 4 500,000 | 4500,000 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в т.ч. | 429 883,818034 | 25 216,788 | 12 535,960 | 25 568,276 | 276 473,224 | 70 328,944 | 9 880,313 | 9 880,313 |
| местный бюджет | 64 062,750 | 508,734 | 617,815 | 3 266,171 | 3 017,613 | 47 652,417 | 4 500,000 | 4 500,000 |
| местный бюджет (софинансирование) | 12 372,327 | 1 367,168 | 749,353 | 1 454,526 | 6 819,969 | 905,249 | 538,031 | 538,031 |
| областной бюджет | 273 908,477 | 12 304,512 | 7 050,992 | 327,579 | 241 733,642 | 2 807,188 | 4 842,282 | 4 842,282 |
| районный бюджет | 18 964,090 |  |  |  |  | 18 964,090 |  |  |
| иные источники | 60 576,174 | 11 036,374 | 4 117,800 | 20 520,000 | 24 902,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства местного бюджета и субсидии на софинансирование отдельных мероприятий за счёт средств областных и районных бюджетов.

Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий муниципальной программы, носит прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании местного бюджета на соответствующий финансовый год.

Финансирование данной муниципальной программы осуществляется в соответствии с решением Городской Думы на очередной финансовый год и плановый период.

**Распределение объемов финансирования мероприятий по годам приведено в таблице:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | По годам, тыс.рублей |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | **2024** | **2025** | **2026** | **итого** |
| 1 | Основное мероприятие Повышение эффективности функционирования коммунального комплекса в т.ч. | 24 840,886 | 12 535,960 | 22 504,276 | 274 036,104 | 70 207,944 | 5 380,313 | 5 380,313 | 414 885,796 |
| местный бюджет | 1 500,000 | 1 367,168 | 1 656,697 | 7 400,462 | 48 436,666 | 538,031 | 538,031 | 61 437,055 |
| областной бюджет | 12 304,512 | 7 050,992 | 327,579 | 241 733,642 | 2 807,188 | 4 842,282 | 4 842,282 | 273 908,477 |
| районный бюджет |   |   |   |   | 18 964,090 |   |   | 18 964,090 |
| иные средства | 11 036,374 | 4 117,800 | 20 520,000 | 24 902,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60 576,174 |
| 1.1. | Поддержка коммунального хозяйства | 11 169,206 | 4 568,693 | 202,171 | 133,000 | 11 301,116 | 0,000 | 0,000 | 27 374,186 |
| местный бюджет | 132,832 | 450,893 | 202,171 | 133,000 | 11 301,116 | 0,000 | 0,000 | 12 220,012 |
| областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| иные источники | 11 036,374 | 4 117,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 154,174 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по строительству, техническому перевооружению, модернизации и ремонту отопительных котельных с применением энергосберегающих оборудования и технологий; реконструкции, теплоизоляции и ремонту тепловых сетей с применением современных технологий и материалов; организации систем индивидуального поквартального теплоснабжения; внедрению энергосберегающих технологий и закупке оборудования в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 13 671,680 | 7 967,267 | 1 782,105 | 0,000 | 58 420,864 | 5 380,313 | 5 380,313 | 92 602,542 |
| местный бюджет | 0,000 | 166,922 | 0,000 | 0,000 | 36 111,554 | 0,000 | 0,000 | 36 278,476 |
| местный бюджет (софинансирование) | 1 367,168 | 749,353 | 1 454,526 | 0,000 | 538,032 | 538,031 | 538,031 | 5 185,141 |
| областной бюджет | 12 304,512 | 7 050,992 | 327,579 | 0,000 | 2 807,188 | 4 842,282 | 4 842,282 | 32 174,835 |
| районный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 18 964,090 | 0,000 | 0,000 | 18 964,090 |
| 1.3 | Реализация в сфере концессионных соглашений в сфере теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 212 735,411 | 485,964 | 0,000 | 0,000 | 213 221,375 |
|   | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 447,493 | 118,747 | 0,000 | 0,000 | 566,240 |
|   | местный бюджет (софинансирование) | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 819,969 | 367,217 | 0,000 | 0,000 | 7 187,186 |
|   | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205 467,949 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 205 467,949 |
|   | иные цели | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Расходы на строительство объекта "Автоматизированная блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт ул.Московская | 0,000 | 0,000 | 20 520,000 | 61 167,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 81 687,693 |
|   | областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36 265,693 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 36 265,693 |
|   | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   | иные средства | 0,000 | 0,000 | 20 520,000 | 24 902,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 45 422,000 |
| 2. | Основное мероприятие Проведение мероприятий по электроснабжению, в т.ч. | 375,902 | 0,000 | 3 064,000 | 2 437,120 | 121,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 14 998,022 |
| местный бюджет | 375,902 |   | 3 064,000 | 2 437,120 | 121,000 | 4 500,000 | 4 500,000 | 14 998,022 |
| областной бюджет |   |   |   |   |   |   |   | 0,000 |
| ВСЕГО по муниципальной программе, в т.ч. | 25 216,788 | 12 535,960 | 25 568,276 | 276 473,224 | 70 328,944 | 9 880,313 | 9 880,313 | 429 883,818 |
| местный бюджет | 1 875,902 | 1 367,168 | 4 720,697 | 9 837,582 | 48 557,666 | 5 038,031 | 5 038,031 | 76 435,077 |
| областной бюджет | 12 304,512 | 7 050,992 | 327,579 | 241 733,642 | 2 807,188 | 4 842,282 | 4 842,282 | 273 908,477 |
| районный бюджет |   |   |   |   | 18 964,090 |   |   | 18 964,090 |
| иные источники | 11 036,374 | 4 117,800 | 20 520,000 | 24 902,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60 576,174 |

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

Механизм реализации муниципальной программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с разделом V "Управление и контроль реализации муниципальной программы», утвержденного постановлением МО ГП «Город Малоярославец» от 29.04.2019г. №447 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программы и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО ГП «Город Малоярославец».

Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации осуществляет текущее управление реализации муниципальной программы, обеспечивает координацию деятельности и взаимодействия участников муниципальной программы, анализ и обобщение результатов их деятельности.

Участниками муниципальной программы являются отдел капитального строительства и технической инспекции, отделы администрации МО ГП «Город Малоярославец», муниципальные унитарные предприятия и организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок, которые осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, представляют ответственному исполнителю необходимую информацию о ходе реализации мероприятий, в которых принимали участие, копии соответствующих документов, подтверждающих исполнение обязательств.

В процессе реализации муниципальной программы отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО ГП «Город Малоярославец» вправе принимать решения о внесении изменений в перечень основных мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом и обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений администрации МО ГП «Город Малоярославец».

Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству, как ответственный исполнитель, несет ответственность за:

- своевременную и качественную подготовку и реализацию муниципальной программы, руководит и контролирует ее исполнителей;

- достижение целевых индикаторов муниципальной программы, их достоверность;

- своевременную и полную реализацию основных программных мероприятий;

- своевременное предоставление годового отчета о выполнении результатов, достигнутых за отчетный период на основании индикаторов (показателей) муниципальной программы, в соответствии с Порядком, сроком до 20 февраля года, следующего за отчетным, который направляет в финансово-экономический отдел администрации, предварительно согласовав с заместителем Главы администрации муниципального образования по администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации муниципального образования администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию.