КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

«ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2019г. №1177

Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»

(в редакции Постановлений Администрации муниципального образования

городское поселение «Город Малоярославец» от 22.01.2020 г. №36, от 17.02.2020 г. №138, от 02.04.2020 г. №301, от 24.04.2020 г. №367, от 15.05.2020 г. №419, от 01.06.2020 г. №466, от 19.06.2020 г. №545, от 05.10.2020 г. №873, от 10.02.2021 №117, от 17.05.2021 №533, от 01.06.2021 №583, от 05.07.2021 №682, от 10.08.2021 №783, от 23.08.2021 №823, от 05.10.2021 №969, от 28.12.2021 №1251, от 02.02.2022 №94, от 15.02.2022 №152, от 01.03.2022 №210, от 15.04.2022 №351, от 11.05.2022 №425, от 24.05.2022 №463, от 03.06.2022 №515, от 03.08.2022 №755, от 11.08.2022 №806, от 29.08.2022 №890, от 31.08.2022 №921, от 16.09.2022 №962, от 29.09.2022 №1016, от 08.11.2022 №1139, от 14.11.2022 №1160, от 16.03.2023 №246, от 18.04.2023 №351, от 30.05.2023 №488, от 26.06.2023 №594, от 10.08.2023 №765, от 01.09.2023 №823, от 09.10.2023 №1002, от 18.12.2023 №1224, от 20.02.2024 №161, от 07.06.2024 №603, от 09.08.2024 №872, от 12.12.2024 №1332, от 26.03.2025 №296, от 28.05.2025 №518, от 11.08.2025 №713, от 22.12.2025 №1296)

Руководствуясь постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 29.04.2019г. №447 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», постановлением администрации от 05.11.2019г. №1165 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», реализация которых предусмотрена в 2020 году и в последующие годы», статьей 37 Устава муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 15.11.2013 г. №806 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожной хозяйства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию Кузина В.С.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 г. и подлежит опубликованию в газете «Малоярославецкий край».

Глава администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

Р.С. Саидов

Приложение №1

к постановлению администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

от 06.11.2019 г. № 1177

(в редакции Постановлений от 22.01.2020 г. №36, от 17.02.2020 г. №138, от 02.04.2020 г. №301, от 24.04.2020 г. №367, от 15.05.2020 г. №419 , от 01.06.2020 г. №466, от 19.06.2020 г. №545, от 05.10.2020 г. №873, от 10.02.2021 №117, от 17.05.2021 №533, от 01.06.2021 №583, от 05.07.2021 №682, от 10.08.2021 №783, от 23.08.2021 №823, от 05.10.2021 №969, от 28.12.2021 №1251, от 02.02.2022 №94, от 15.02.2022 №152, от 01.03.2022 №210, от 15.04.2022 №351, от 11.05.2022 №425, от 24.05.2022 №463, от 03.06.2022 №515, от 03.08.2022 №755, от 11.08.2022 №806, от 29.08.2022 №890, от 31.08.2022 №921, от 16.09.2022 №962, от 29.09.2022 №1016, от 08.11.2022 №1139, от 14.11.2022 №1160, от 16.03.2023 №246, от 18.04.2023 №351, от 30.05.2023 №488, от 26.06.2023 №594, от 10.08.2023 №765, от 01.09.2023 №823, от 09.10.2023 №1002, от 18.12.2023 №1224, от 20.02.2024 №161, от 07.06.2024 №603, от 09.08.2024 №872, от 12.12.2024 №1332, от 26.03.2025 №296, от 28.05.2025 №518, от 11.08.2025 №713, от 22.12.2025 №1296)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании «Город Малоярославец»

(далее-муниципальная программа)

| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства и технической инспекции администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Участники муниципальной программы | Отделы администрации, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок, муниципальные унитарные предприятия, муниципальные автономные учреждения (далее-Организации, МУП, МАУ) |
| 3. | Цели муниципальной программы | - удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в дорожной инфраструктуре; - повышение комфортности проживания населения на территории городского поселения «Город Малоярославец». |
| 4. | Задачи муниципальной программы | - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, тротуаров находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Город Малоярославец»; - повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Малоярославец»; - повышение эффективности расходования средств бюджета городского поселения «город Малоярославец» на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения; - обеспечение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий; - обеспечение деятельности дорожного хозяйства. |
| 5. | Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Основное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства»: 1) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения; 2) строительство и ремонт тротуаров на улицах города: 3) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения; 4) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 6 | Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - %. Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта - км. Доля отремонтированных тротуаров в титуле дорог к общему количеству тротуаров - %. Количество/площадь отремонтированных тротуаров улично-дорожной сети ед./кв.м.; Обеспечение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети дорог общего пользования местного значения. |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2027 годы |
| 8. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» и прочие источники: тыс. руб. Годы; Местный бюджет; Областной бюджет; Районный бюджет; Внебюджетные средства; Всего. 2020; 22 817,010; 43 798,381; 66 615,391. 2021; 22 681,174; 15 960,764; 38 641,938. 2022; 28 487,400; 72 550,880; 101 038,280. 2023; 45 186,709; 103 966,373; 149 153,082. 2024; 40 544,354; 99 996,484; 140 540,838. 2025; 57 764,051; 72 956,794; 825,951; 2 023,789; 133 570,585. 2026; 46 248,100; 37 162,805; 83 410,905. 2027; 56 000,000; 56 000,000. 319 728,798; 446 392,481; 825,951; 2 023,789; 768 971,019. Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. |

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования городское поселение «город Малоярославец»» (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 319 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 29.04.2019г. №447 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»».

К собственности дорожного хозяйства муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее - городское поселение) относятся автомобильные дороги общего и не общего пользования в границах городского поселения, за исключением автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального значения, частных автомобильных дорог.

Протяженность автомобильных дорог муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 01.01.2020 года м (дороги составляет к м общего пользования 97,203 км, из них дорог с асфальтобетонным покрытием 34,299 км и грунтовых дорог – 62,904 км.

Сегодня одним из важнейших вопросов городского поселения  является сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог, обеспечение безопасности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения.

Несмотря на увеличение объемов финансирования, на развитие дорожного хозяйства в последние годы имеющихся средств недостаточно для проведения  полного комплекса работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, а также  ремонту тротуаров в соответствии с нормативами. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорожной сети.  Качество дорожных покрытий большинства дорог, тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям.

Муниципальная программа разработана в целях осуществления комплексного подхода к решению вопросов по приведению элементов автомобильных дорог общего пользования местного значения в надлежащее эксплуатационное состояние, обеспечению развития улично-дорожной сети городского поселения с выделением первоочередных объектов и направлений, реализации комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.

Использование программно-целевого метода, увязывающего цель, задачи и мероприятия по срокам и ресурсам позволит комплексно подойти к достижению поставленной цели, сконцентрироваться на приоритетах и создаст условия для эффективного использования бюджетных средств в соответствии с приоритетами муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства, обеспечит комплексное воздействие администрации городского поселения на процесс усовершенствования дорожной сети муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

С увеличением автомобильного транспорта, актуальным является прогнозирование ухудшения дорожной обстановки, связанной с увеличением дорожно-транспортных происшествий на территории городского поселения. Данная муниципальная  программа разработана для городов с развитой автомобилизацией населения, позволит снизить показатели аварийности, должна способствовать снижению количества и тяжести последствий дорожно-транспортных правонарушений, уменьшить социальную остроту проблемы.

2. Цели, задачи и индикаторы (показатели) достижения целей и решения задач

Основными  целями муниципальной программы являются:

- удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в дорожной инфраструктуре;

- повышение комфортности проживания населения на территории городского поселения «Город Малоярославец».

Достижение этих целей может быть обеспечено за счет решения следующих основных задач:

- обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, тротуаров находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Город Малоярославец»;

- повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение эффективности расходования средств бюджета городского поселения «Город Малоярославец» на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий.

Реализация муниципальной программы будет осуществляться путем заключения договоров, муниципальных контрактов с подрядными организациями на основании проведения аукционов, конкурсов, котировок и т.д.

Решение указанных задач будет достигаться путем концентрации финансовых и иных ресурсов на приоритетных направлениях развития автомобильных дорог общего пользования местного значения, обеспечивающих наибольший социально-экономический эффект.

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании индикаторов (показателей) достижения целей  и решения задач муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед.изм. | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы 2018 год | Год, разработки муниципальной программы 2019 год | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения * | % | 85 | 84 | 75 | 45 | 25 | 60 | 71,2 | 70 | 69 | 68 |
| 2. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, введенных после ремонта и капитального ремонта | км | 0,5 | 4,93 | 5,38 | 20,770 | 12,890 | 6,62 | 31,7 | 32,7 | 33,7 | 34,7 |
| 3. | Доля отремонтированных тротуаров в титуле дорог к общему количеству | % | 18 | 18 | 8 | 8 | 10 | 0 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 |
| 4. | Количество/площадь отремонтированных тротуаров улично-дорожной сети | кв.м | - | 7422 | 1030 | 1200 | 1300 | 0 | 40 500 | 41 250 | 42 000 | 42 750 |
| 5. | Обеспечение безопасности дорожного движения. ( знаки/ разметка) | Ед./п.м. | 25/1120 | 36/4930 | 29/5380 | 36/20770 | 42/12890 | 140/722 | 150/3355 | 35/4000 | 30/4000 | 30/4000 |

* общая протяженность дорог общего пользования составляет Lобщ = 109,89 км

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы»

Достижение целей и решение задач муниципальной программы обеспечивается путем выполнения основного мероприятия ««Развитие дорожного хозяйства», которое включает комплекс следующих мероприятий:

1) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения – комплекс мер, направленных на предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их последствий;

2) строительство и ремонт тротуаров на улицах города – комплекс работ, направленных на ремонт и замену физически изношенного покрытия, улучшение техническо-эксплуатационного состояния тротуаров;

3) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения

- комплекс работ по капитальному ремонту (замена и (или) восстановление конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- комплекс работ по ремонту автомобильных дорог по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги:

| п/п | Дороги местного значения | Подлежит ремонту км, по годам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1. | Автомобильные дороги с твердым покрытием | 5,38 | 13,5 | 1,16 | 6,62 | 4,82 | 5,45 | 5,45 | 5,45 |
| 2. | Песчано-гравийные дороги | - | 7,27 | 11,73 | - | 1,9 | 5,24 | 5,24 | 5,24 |
| 3. | Всего дорог | 5,38 | 20,77 | 12,890 | 6,62 | 6,72 | 10,69 | 10,69 | 10,69 |

5) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения - комплекс работ, направленных на поддержание надлежащего технического состояния автомобильной дороги - своевременное устранение ямочности и других дефектов дорожных покрытий, механизированная уборка, очистка кюветов, восстановление обочин, ремонт водоотводных лотков и другие работы, связанные с обеспечением безопасности дорожного движения, удобства.

Выполнение вышеуказанных мероприятий осуществляется путем размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также в соответствии с правовыми актами муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» ответственным исполнителем муниципальной программы.

Перечень основного мероприятия муниципальной программы с источниками финансирования и разбивкой по годам представлен в таблице «Перечень основного мероприятия муниципальной программы.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Обустройство автомобильных дорог общего пользования местного назначения в целях повышения безопасности дорожного движения на территории МО ГП "Город Малоярославец"

|  | Наименование мероприятий | Участники муниципальной программы | Источники финансирования |  | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | Организация и обустройство пешеходных переходов в т.ч. числе | Отделы администрации, организации, муниципальные унитарные предприятия (МУП), муниципальные автономные учреждения (МАУ) | местный бюджет | 493,463 | 493,463 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (софинансирование) | 26,950 |  |  | 0,000 | 0,000 | 26,950 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | областной бюджет | 512,050 |  |  |  |  | 512,050 |  |  |  |
| 2 | Приобретение, установка и содержание дорожных знаков, искусственных неровностей в т.ч. |  | местный бюджет | 3 732,210 | 641,946 | 392,235 | 459,795 | 819,648 | 0,000 | 1 418,586 | 0,000 | 0,000 |
|  |  |  | местный бюджет (софинансирование) | 29,000 |  |  |  |  | 29,000 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 042,805 |  |  |  |  | 1 042,805 |  |  |  |
|  | искусственные неровности (ремонт) |  | местный бюджет (софинансирование) | 29,000 |  |  |  |  | 29,000 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 551,000 |  |  |  |  | 551,000 |  |  |  |
|  | дорожные знаки: |  | местный бюджет | 50,000 | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет (софинансирование) | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 491,805 |  |  |  |  | 491,805 |  |  |  |
| 3 | Нанесение дорожной разметки на улицах города и пешеходных переходах |  | местный бюджет | 16 708,973 | 785,423 | 428,191 | 2 533,893 | 1 000,000 | 771,471 | 1 189,995 | 5 000,000 | 5 000,000 |
|  |  |  | местный бюджет (софинансирование) | 29,500 |  |  |  |  | 29,500 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 68,695 |  |  |  |  | 68,695 |  |  |  |
| 4 | Разработка схем организации дорожно-транспортного движения |  | местный бюджет | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5 | Внедрение схем организации движения транспорта в местах наибольшего скопления людей |  | местный бюджет | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | Внедрение системы видеофиксации |  | местный бюджет | 0,000 |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7 | Проект организации дорожного движения |  | местный бюджет | 899,940 |  | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 599,940 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Диагностика дорог города |  | местный бюджет | 989,738 |  |  | 665,000 |  | 324,738 |  | 0,000 | 0,000 |
| Итого: |  |  |  | 24 533,324 | 1 920,832 | 1 120,426 | 3 658,688 | 1 819,648 | 3 405,149 | 2 608,581 | 5 000,000 | 5 000,000 |
| местный бюджет |  |  |  | 22 824,324 | 1 920,832 | 1 120,426 | 3 658,688 | 1 819,648 | 1 696,149 | 2 608,581 | 5 000,000 | 5 000,000 |
| местный бюджет (софинансирование) |  |  |  | 85,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 85,450 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет |  |  |  | 1 623,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 623,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Строительство и ремонт тротуаров на улицах муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

| п/п | Наименование улиц | Участники муниципальной программы | Источники финансирования | Объем средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1. | Ремонт тротуаров, в т.ч.: | Отделы администрации, организации, муниципальные унитарные предприятия (МУП), муниципальные автономные учреждения (МАУ) | Местный бюджет | 11 124,466 | 2 000,000 | 2 170,743 | 1 316,979 | 0,000 | 29,750 | 2 606,994 | 3 000,000 | 0,000 |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 565,250 |  |  |  |  | 565,250 | 0,000 |  |  |  |
|  | Проезд Российских Газовиков до ул.Аузина |  | Местный бюджет | 213,807 |  |  | 213,807 |  |  |  |  |  | 2022 |
|  | ул. Дружба (от ул. Школьная до ул.Мирная) |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обустройсто парковки по ул.Турецкая (МДОУ "Синяя Птица") |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Чернышевского (от Аузина до Российских Газовиков) |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |
|  |  |  | Местный бюджет (софинансирование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 |
|  | Фестивальный проезд до МБОУ "Ёлочка" |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Крупская (до МДОУ "Ромашка") |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тротуар от новой школы мкр.Заря до магазина "Праздничный" |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Российских Газовиков до ул.Коммунальная |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Герцена до ул..Карла Маркса |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Есенина |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Коммунистическая |  | Областной бюджет | 2 277,778 |  | 2 277,778 |  |  |  |  |  |  | 2021г. |
|  | ул.Чернышевского |  | Местный бюджет | 1,431 |  | 1,431 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 1 429,257 |  | 1 429,257 |  |  |  |  |  |  | 2021г. |
|  | ул. Чистовича |  | Областной бюджет | 1 103,172 |  |  | 1 103,172 |  |  |  |  |  | 2022г |
|  |  |  | Местный бюджет | 436,000 |  |  | 436,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Калужская |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г |
|  | ул.Ленина, |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г |
|  | ул. Гагарина |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 г |
|  | ИТОГО |  |  | 16 937,354 | 2 000,000 | 5 879,209 | 2 856,151 | 0,000 | 595,000 | 2 606,994 | 3 000,000 | 0,000 |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 11 561,897 | 2 000,000 | 2 172,174 | 1 752,979 | 0,000 | 29,750 | 2 606,994 | 3 000,000 | 0,000 |  |
| Областной бюджет |  |  |  | 5 375,457 | 0,000 | 3 707,035 | 1 103,172 | 0,000 | 565,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения по улицам муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»

|  | Наименование объекта | Участники муниципальной программы | Источник финанси- рования | итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ремонт дорог в т.ч. | Отделы администрации. Организации, муниципальные унитарные предприятия (МУП), муниципальные автономные учреждения (МАУ) | ИТОГО | 538 090,744 | 47 106,636 | 15 962,729 | 79 475,941 | 117 238,834 | 111 540,689 | 98 355,010 | 51 410,905 | 17 000,000 |
|  |  |  | местный бюджет | 95 847,530 | 3 308,255 | 3 709,000 | 8 028,233 | 13 272,461 | 13 733,005 | 22 548,476 | 14 248,100 | 17 000,000 |
|  |  |  | областной бюджет | 439 393,474 | 43 798,381 | 12 253,729 | 71 447,708 | 103 966,373 | 97 807,684 | 72 956,794 | 37162,805 | 0,000 |
|  |  |  | районый бюджет | 825,951 |  |  |  |  |  | 825,951 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 2 023,789 |  |  |  |  |  | 2 023,789 |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог |  | местный бюджет | 52 954,523 | 1 101,366 | 2 633,511 | 4 267,827 | 7 800,546 | 8 575,599 | 7 482,347 | 4 093,327 | 17 000,000 |
|  | Ремонт дорог БКАД |  | областной бюджет | 378 341,364 |  |  | 71 447,708 | 103 966,373 | 97 807,684 | 67 956,794 | 37 162,805 |  |
|  |  |  | местный бюджет (софинансирование) | 27 533,435 |  |  | 3 760,406 | 5 471,915 | 5 157,406 | 2 988,935 | 10 154,773 |  |
| 1.1.2 | ул. Маяковского (БКАД) |  | местный фонд | 413,591 | 413,591 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 8 271,818 | 8 271,818 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | ул. Радужная (БКАД) |  | местный фонд | 419,033 | 419,033 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 8 380,661 | 8 380,661 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | ул. Чернышевского (БКАД) |  | местный фонд | 297,982 | 297,982 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5 959,647 | 5 959,647 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | ул. Карла Маркса (БКАД) |  | местный фонд | 595,300 | 595,300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 9 565,841 | 9 565,841 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | ремонт автомобильной дороги с устройством тротуаров по ул.Школьная |  | местный фонд | 3,241 | 3,241 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 237,975 | 3 237,975 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | ул.17 Стрелковая дивизия |  | местный фонд | 152,490 | 152,490 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3 214,847 | 3 214,847 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | ул.Первомайская |  | местный фонд | 93,939 | 93,939 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 821,790 | 1 821,790 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | ул.Григория Соколова (БКД) |  | местный фонд (софинансирование) | 1 488,956 | 231,313 |  |  | 1 257,643 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 27 241,018 | 3 345,802 |  |  | 23 895,216 |  |  |  |  |
| 1.1.10 | ул. Успенская (БКАД) |  | местный фонд | 1 075,489 |  | 1 075,489 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | местный фонд (софинансирование) | 856,032 |  |  | 856,032 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 28 518,331 |  | 12 253,729 | 16 264,602 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.1.11 | ул.Аузина (БКАД) |  | местный фонд (софинансирование) | 808,113 |  |  | 808,113 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 15 354,138 |  |  | 15 354,138 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.1.12 | ул. Футбольная (БКАД) |  | местный бюджет | 222,307 |  |  | 222,307 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный фонд (софинансирование) | 328,333 |  |  | 328,333 | 0,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6 238,332 |  |  | 6 238,332 | 0,000 |  |  |  |  |
| 1.1.13 | ул.Заречная (БКАД) |  | местный фонд (софинансирование) | 1 767,928 |  |  | 1 767,928 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный фонд | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 33 590,636 |  |  | 33 590,636 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 0,000 |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | ул. Турецкая (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 561,500 |  |  |  | 561,500 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10 668,489 |  |  |  | 10 668,489 |  |  |  |  |
| 1.1.15 | ул. Кирова (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 640,453 |  |  |  | 640,453 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 12 168,613 |  |  |  | 12 168,613 |  |  |  |  |
| 1.1.16 | ул. Маклинская (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 545,102 |  |  |  | 545,102 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10 356,929 |  |  |  | 10 356,929 |  |  |  |  |
| 1.1.17 | ул. 1-Аэродромная (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 532,130 |  |  |  | 532,130 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10 110,474 |  |  |  | 10 110,474 |  |  |  |  |
| 1.1.18 | ул. Парижской Коммуны (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 756,074 |  |  |  | 756,074 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 14 365,410 |  |  |  | 14 365,410 |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Учебный проезд |  | местный бюджет | 1 939,110 |  |  | 1 939,110 |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Ремонт дублера автомобильной дороги ул.Коммунистическая |  | местный бюджет | 1 906,410 |  |  | 1 906,410 |  |  |  |  |  |
| 1.1.21 | Ремонт автомобильной дороги ул.Станционный проезд |  | местный бюджет | 200,000 |  |  | 200,000 |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | ул. Ивановская (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 901,766 |  |  |  | 901,766 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюдже | 17 133,543 |  |  |  | 17 133,543 |  |  |  |  |
| 1.1.23 | ул.Халтурина (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 277,247 |  |  |  | 277,247 |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюдже | 5 267,699 |  |  |  | 5 267,699 |  |  |  |  |
| 1.1.24 | ул.Румынская (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 500,844 |  |  |  |  | 500,844 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 9 516,033 |  |  |  |  | 9 516,033 |  |  |  |
| 1.1.25 | ул.Паровозная (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 298,487 |  |  |  |  | 298,487 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5 671,251 |  |  |  |  | 5 671,251 |  |  |  |
| 1.1.26 | ул.Кутузова (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 1 226,837 |  |  |  |  | 1 226,837 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 23 309,908 |  |  |  |  | 23 309,908 |  |  |  |
| 1.1.27 | ул.Комсомольская (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 1 237,012 |  |  |  |  | 1 237,012 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 23 320,189 |  |  |  |  | 23 320,189 |  |  |  |
| 1.1.28. | ул. Фрунзе (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 446,205 |  |  |  |  | 446,205 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 8 477,896 |  |  |  |  | 8 477,896 |  |  |  |
| 1.1.29 | ул.Восточный тупик (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 267,330 |  |  |  |  | 267,330 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5 079,275 |  |  |  |  | 5 079,275 |  |  |  |
| 1.1.30 | ул.Крупской (БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 290,401 |  |  |  |  | 290,401 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5 517,624 |  |  |  |  | 5 517,624 |  |  |  |
| 1.1.31 | ул.1-я Совхозная(БКД) |  | местный бюджет (софинансирование) | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.32 | ул.Старая Садовая |  | местный бюджет (софинансирование) | 554,537 |  |  |  |  | 554,537 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 10 536,207 |  |  |  |  | 10 536,207 |  |  |  |
| 1.1.33 | ул.Саввы Беляева |  | местный бюджет (софинансирование) | 335,753 |  |  |  |  | 335,753 |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 6 379,301 |  |  |  |  | 6 379,301 |  |  |  |
| 1.1.34 | ул.Энтузиастов |  | местный бюджет (софинансирование) | 11 367,141 |  |  |  |  |  | 1 212,368 | 10154,773 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 66 259,638 |  |  |  |  |  | 29 096,833 | 37162,805 |  |
| 1.1.35 | ул.Чистовича |  | местный бюджет (софинансирование) | 1 776,567 |  |  |  |  |  | 1 776,567 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 38 859,961 |  |  |  |  |  | 38 859,961 |  |  |
| 1.2 | Реализация инициативных проектов ИТОГО |  | местный бюджет (софинансирование) | 12 077,194 |  |  |  |  |  | 12 077,194 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5 000,000 |  |  |  |  |  | 5 000,000 |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 825,951 |  |  |  |  |  | 825,951 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 2 023,789 |  |  |  |  |  | 2 023,789 |  |  |
| 1.2.1 | ул.Обнинская |  | местный бюджет (софинансирование) | 4 652,950 |  |  |  |  |  | 4 652,950 |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 5 000,000 |  |  |  |  |  | 5 000,000 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 925,408 |  |  |  |  |  | 925,408 |  |  |
| 1.2.2 | ул. Полевая |  | местный бюджет (софинансирование) | 7 424,244 |  |  |  |  |  | 7 424,244 |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 825,951 |  |  |  |  |  | 825,951 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные средства | 1 098,381 |  |  |  |  |  | 1 098,381 |  |  |
| 2. | Проектно-изыскательские работы инжененрных сооружений (дороги) в т.ч. |  | местный бюлжет | 1 622,411 | 1 622,411 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул. Садовая |  |  | 215,411 | 215,411 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ул.Заречная, пер. Чуриковский |  |  | 290,000 | 290,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект на ремонт дорог |  |  | 1 117,000 | 1 117,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Диагностика автомобильных дорог в рамах реализации национального проекта "БАД" на улично-дорожной сети |  | местный бюджет | 37,065 | 37,065 |  |  |  | 0,000 |  |  |  |
| 4. | Услуги строительного контроля (технадзор) |  | местный бюджет | 267,500 | 220,000 |  | 47,500 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
| 5. | Устройство съездов с дорог общего пользования |  | местный бюджет | 1 500,000 |  | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |
|  | ВСЕГО ремонт дорог в т.ч. |  |  | 541 517,720 | 48 986,112 | 17 462,729 | 79 523,441 | 117 238,834 | 111 540,689 | 98 355,010 | 51 410,905 | 17 000,000 |
|  | местный бюжет |  |  | 99 274,506 | 5 187,731 | 5 209,000 | 8 075,733 | 13 272,461 | 13 733,005 | 22 548,476 | 14 248,100 | 17 000,00 |
|  | внебюджетные средства |  |  | 2 023,789 |  |  |  |  |  | 2 023,789 | 0,000 |  |
|  | районный бюджет |  |  | 825,951 |  |  |  |  |  | 825,951 | 0,000 | 0,000 |
|  | областной бюджет |  |  | 439 393,474 | 43 798,381 | 12 253,729 | 71 447,708 | 103 966,373 | 97 807,684 | 72 956,794 | 37 162,805 | 0,000 |

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения

| п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | по годам, тыс.рублей |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного назначения в т.ч. |  | местный бюджет | 13 708,447 | 14 179,574 | 15 000,000 | 30 094,600 | 25 000,000 | 30 000,000 | 32 000,000 | 34 000,000 | 193 982,621 |
| 1. | Механизированная уборка | местный бюджет | 10 098,000 | 11 320,911 | 10 015,494 |  |  |  |  |  | 31 434,405 |
| 2. | Ямочный ремонт | местный бюджет | 1 432,432 | 959,731 | 2 405,260 |  |  |  |  |  | 4 797,423 |
| 3. | Планировка проезжей части гравийно-песчаных дорог | местный бюджет | 495,001 | 411,537 | 415,486 |  |  |  |  |  | 1 322,024 |
| 4. | Исправление профиля песчано-гравийных дорог с добавлением нового материала | местный бюджет | 1 485,014 | 1 278,307 | 1 261,172 |  |  |  |  |  | 4 024,493 |
| 5. | Очистка кюветов | местный бюджет | 198,000 | 209,088 | 282,858 |  |  |  |  |  | 689,946 |
| 6. | Восстановление обочин | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  | 0,000 |
| 7. | Приобретение, установка и замена дорожных знаков, искусственных неровностей | местный бюджет | 0,000 | 0,000 | 619,730 |  |  |  |  |  | 619,730 |

4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Источниками финансирования муниципальной программы являются средства местного бюджета и субсидии на софинансирование отдельных мероприятий за счёт средств областных и районных бюджетов.

Ежегодно по результатам отчёта об исполнении муниципальной программы перечень мероприятий корректируется, а объемы финансирования уточняются.

Распределение объемов финансирования мероприятий по годам приведено в таблице:

| п/п | Наименование программных мероприятий | источники финансирования | Объем финансирования по годам , тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | итого |
| Основное мероприятие "Развитие дорожного хозяйства в т.ч. |  | ИТОГО | 66 615,391 | 38 641,938 | 101 038,280 | 149 153,082 | 140 540,838 | 133 570,585 | 83 410,905 | 56 000,000 | 768 971,019 |
|  |  | местный бюджет | 22 817,010 | 22 681,174 | 28 487,400 | 45 186,709 | 40 544,354 | 57 764,051 | 46 248,100 | 56 000,000 | 319 728,798 |
|  |  | областной бюджет | 43 798,381 | 15 960,764 | 72 550,880 | 103 966,373 | 99 996,484 | 72 956,794 | 37 162,805 | 0,000 | 446 392,481 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  | 825,951 |  |  | 825,951 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 2 023,789 |  |  | 2 023,789 |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных автодорог | итого | 48 986,112 | 17 462,729 | 79 523,441 | 117 238,834 | 111 540,689 | 98 355,010 | 43 410,905 | 17 000,000 | 533 517,720 |
|  |  | местный бюджет | 5 187,731 | 5 209,000 | 8 075,733 | 13 272,461 | 13 733,005 | 22 548,476 | 6 248,100 | 17 000,000 | 91 274,506 |
|  |  | областной бюджет | 43 798,381 | 12 253,729 | 71 447,708 | 103 966,373 | 97 807,684 | 72 956,794 | 37 162,805 | 0,000 | 439 393,474 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  | 825,951 |  |  | 825,951 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 2 023,789 |  |  | 2 023,789 |
| 1.1. | ремонт автомобильных дорог | местный бюджет | 3 308,255 | 3 709,000 | 8 028,233 | 13 272,461 | 13 733,005 | 22 548,476 | 6 248,100 | 17 000,000 | 87 847,530 |
|  |  | областной бюджет | 43 798,381 | 12 253,729 | 71 447,708 | 103 966,373 | 97 807,684 | 72 956,794 | 37 162,805 | 0,000 | 439 393,474 |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  | 825,951 |  |  | 825,951 |
|  |  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  | 2 023,789 |  |  | 2 023,789 |
| 1.2. | проектно-изыскательские работы инженерных сооружений (дороги) | местный бюджет | 1 622,411 |  |  |  |  |  |  |  | 1 622,411 |
| 1.3 | диагностика автомобильных дорог в рамках реализации национального проекта "БАД" на улично-дорожной сети | местный бюджет | 37,065 |  |  |  |  |  |  |  | 37,065 |
| 1.4 | Услуги строительного контроля (технадзор) | местный бюджет | 220,000 |  | 47,500 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 267,500 |
| 1.5 | Ремонт съездов с дорог общего пользования | местный бюджет |  | 1 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  | 1 500,000 |
| 2. | Строительство и ремонт тротуаров на улицах города | итого | 2 000,000 | 5 879,209 | 2 856,151 | 0,000 | 595,000 | 2 608,581 | 3 000,000 | 0,000 | 16 938,941 |
|  |  | местный бюджет | 2 000,000 | 2 172,174 | 1 752,979 | 0,000 | 29,750 | 2 608,581 | 3 000,000 | 0,000 | 11 563,484 |
|  |  | областной бюджет |  | 3 707,035 | 1 103,172 |  | 565,250 |  |  |  | 5 375,457 |
| 3. | Содержание автомобильных дорог | местный бюджет | 13 708,447 | 14 179,574 | 15 000,000 | 30 094,600 | 25 000,000 | 30 000,000 | 32 000,000 | 34 000,000 | 193 982,621 |
| 4. | Обустройство автомобильных дорог в целях повышения безопасности дорожного движения | Итого | 1 920,832 | 1 120,426 | 3 658,688 | 1 819,648 | 3 405,149 | 2 606,994 | 5 000,000 | 5 000,000 | 24 531,737 |
|  |  | местный бюджет | 1 920,832 | 1 120,426 | 3 658,688 | 1 819,648 | 1 781,599 | 2 606,994 | 5 000,000 | 5 000,000 | 22 908,187 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 1 623,550 |  |  |  | 1 623,550 |
|  | ВСЕГО по муниципальной программе |  | 66 615,391 | 38 641,938 | 101 038,280 | 149 153,082 | 140 540,838 | 133 570,585 | 83 410,905 | 56 000,000 | 768 971,019 |
|  | местный бюжет |  | 22 817,010 | 22 681,174 | 28 487,400 | 45 186,709 | 40 544,354 | 57 764,051 | 46 248,100 | 56 000,000 | 319 728,798 |
|  | областной бюджет |  | 43 798,381 | 15 960,764 | 72 550,880 | 103 966,373 | 99 996,484 | 72 956,794 | 37 162,805 | 0,000 | 446 392,481 |
|  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  | 825,951 |  |  | 825,951 |
|  | внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  | 2 023,789 |  |  | 2 023,789 |

Объемы бюджетных затрат на содержание, ремонт и ремонт автомобильных дорог и безопасность дорожного движения определены с учетом нормативов финансовых затрат на содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения и безопасность дорожного движения.

Объемы финансирования мероприятий подлежат уточнению после утверждения параметров расходных обязательств бюджетов различного уровня на 2020-2027 годы.

5. Механизм реализации муниципальной программы

Механизм реализации муниципальной программы является инструментом организации эффективного выполнения программных мероприятий и контроля достижения ожидаемых конечных результатов.

Управление реализацией муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется в соответствии с разделом V "Управление и контроль реализации муниципальной программы», утвержденного постановлением администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от 29.04.2019г. №447 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программы и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее - Порядок).

Ответственным исполнителем муниципальной программы является отдел капитального строительства и технической инспекции администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Отдел капитального строительства и технической инспекции администрации  осуществляет текущее управление реализации муниципальной программы, обеспечивает координацию деятельности и взаимодействия участников муниципальной программы, анализ и обобщение результатов их деятельности.

Участниками муниципальной программы являются отделы администрации, муниципальные унитарные предприятия и организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок, которые осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, представляют ответственному исполнителю необходимую информацию о ходе реализации мероприятий, в которых принимали участие, копии соответствующих документов, подтверждающих исполнение обязательств.

В процессе реализации муниципальной программы отдел капитального строительства и технической инспекции администрации вправе принимать решения о внесении изменений в перечень основных мероприятий, сроки их реализации, объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом и обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу с подготовкой соответствующих проектов постановлений администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Отдел капитального строительства и технической инспекции администрации, как ответственный исполнитель,  несет ответственность за:

- своевременную и качественную подготовку и реализацию муниципальной программы, руководит и контролирует ее исполнителей;

- достижение целевых индикаторов муниципальной программы, их достоверность;

- своевременную и полную реализацию основных программных мероприятий;

- своевременное предоставление годового отчета о выполнении результатов, достигнутых за отчетный период на основании индикаторов (показателей) муниципальной программы,  в соответствии с Порядком, сроком до 20 февраля года, следующего за отчетным и направляет в финансово-экономический отдел администрации, предварительно согласовав с заместителем Главы администрации муниципального образования по администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию.

Координация хода реализации муниципальной программы осуществляется заместителем Главы администрации муниципального образования администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, имуществу и комплексному развитию.