# КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2017г. № 999

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы»**

(название в редакции Постановления от [04.07.2024 №741](http://bd-registr2:8081/content/act/0c4700c3-124a-4380-82ef-b1f39b988de2.doc))

(в редакции Постановлений Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от [22.12.2017г. №1138](http://bd-registr2:8081/content/act/ac2069b1-5c86-44e2-af10-e38c0786a29a.doc), от [30.03.2018г. №299](http://bd-registr2:8081/content/act/3deea4a0-615a-4598-ad08-44a640d7085f.doc), от [30.03.2018г. №301](http://bd-registr2:8081/content/act/708079a7-1cfa-4240-b112-29bb7e621421.doc), от [15.05.2018г. №439](http://bd-registr2:8081/content/act/bda4284c-2b34-43d5-bdc7-2e73ffe53629.doc), от [26.06.2018г. №673](http://bd-registr2:8081/content/act/3dcdaaaa-89b3-461a-ac82-c500963ca609.doc), от [16.10.2018г. №1139](http://bd-registr2:8081/content/act/9e71e7bf-8b1a-4dbd-9794-d3111e507858.doc), от [20.11.2018 г. №1297](http://bd-registr2:8081/content/act/ba2960d5-adb1-4126-9df2-c6bf14b0d2be.doc), от [25.02.2019 г. №180](http://bd-registr2:8081/content/act/d9bfdf30-4850-478f-9ef1-adab0afb0f73.doc), от [25.03.2019 г. №281](http://bd-registr2:8081/content/act/1bd6efb0-8c22-450a-9385-fafa8f1b29d5.doc), от [25.03.2019 г. №283](http://bd-registr2:8081/content/act/b087a2be-c1f3-46b5-b2df-79fa1a162b14.doc), от [21.06.2019 г. №648](http://bd-registr2:8081/content/act/69c16e5d-ed76-416c-bbad-254c124dcfbd.doc), от [12.09.2019 г. №976](http://bd-registr2:8081/content/act/756a5082-9e8c-4886-a26c-72227ae8abca.doc), от [17.02.2020 г. №139](http://bd-registr2:8081/content/act/9923f2e8-8fe1-40d2-9394-76d322ea1327.doc), от [31.03.2020 г. №296](http://bd-registr2:8081/content/act/66904a32-7c47-41e2-b264-1f26584755e9.doc), от [15.05.2020 №420](http://bd-registr2:8081/content/act/61809c50-05cf-4d4d-9c9d-c29600f80e5d.doc), от [01.06.2020 №465](http://bd-registr2:8081/content/act/7a78d5b4-2fc7-48d2-b4e9-d8bbb67d3553.doc), от [07.10.2020 №888](http://bd-registr2:8081/content/act/fd38fa0c-46e6-409c-8b09-85bbca1efe5d.doc), от [12.10.2020 №914](http://bd-registr2:8081/content/act/7914822e-1515-44d1-8e3a-7965846f9baa.doc), от [08.12.2020 №1131](http://bd-registr2:8081/content/act/230ba281-2997-4b24-832e-47f599d96459.doc), от [21.12.2020 №1195](http://bd-registr2:8081/content/act/bc11658c-82f3-4dcd-a2fc-c48a4dedbe09.doc), от [17.02.2021 №163](http://bd-registr2:8081/content/act/90a40230-e8cd-4a84-ad66-16359aae0d96.doc), от [16.03.2021 №294](http://bd-registr2:8081/content/act/d4d8995b-0106-4ce6-ac26-a1ef60d484f2.doc), от [17.05.2021 №532](http://bd-registr2:8081/content/act/d6b91f5b-8c5a-4d7a-baba-28441588c2d8.doc), от [02.09.2021 №864](http://bd-registr2:8081/content/act/4e27b1fe-63bc-4d48-ac8f-88449e7feb6a.doc), от [30.09.2021 №951](http://bd-registr2:8081/content/act/12db518c-3488-436b-a6cd-fe3529c0555c.doc), от [04.10.2021 №954](http://bd-registr2:8081/content/act/79f1e6f1-5338-4ac4-91f3-7f02fd63fd47.doc), от [09.11.2021 №1089](http://bd-registr2:8081/content/act/f1419cac-ac49-4e23-a4a6-a4079b8de05b.doc), от [28.12.2021 №1254](http://bd-registr2:8081/content/act/20a0f5e7-fb99-4723-92c8-b3d13c50e411.doc), от [12.01.2022 №7](http://bd-registr2:8081/content/act/8311b00b-63d9-40b7-9f0b-d7f2070b204f.doc), от [17.01.2022 №18](http://bd-registr2:8081/content/act/86107c85-05c9-4e53-8b3b-1444df7cc107.doc), от [21.01.2022 №25](http://bd-registr2:8081/content/act/5fca6295-8000-4170-a52a-11aca58dc9c3.doc), от [01.03.2022 №209](http://bd-registr2:8081/content/act/873b84f7-d212-4154-8065-35e2fc4897d5.doc), от [14.06.2022 №570](http://bd-registr2:8081/content/act/ab65c7f9-4a8e-47d4-b24a-6fe6ce3ec07f.doc), от [09.11.2022 №1146](http://bd-registr2:8081/content/act/c277ff5c-4ea6-4042-89e5-7e3fccda60b4.doc), от [28.11.2022 №1203](http://bd-registr2:8081/content/act/65f0f9b9-a642-4095-8eb6-5a3ab8900ab8.doc), от [08.02.2023 №109](http://bd-registr2:8081/content/act/e30d38e8-0deb-49b9-af88-82d253f4c188.doc), от [28.03.2023 №294](http://bd-registr2:8081/content/act/e4cce4ec-7b24-4022-ad5b-a7c2cc235e5e.doc), от [04.07.2023 №628](http://bd-registr2:8081/content/act/9c08ba2c-a90b-4dda-a108-db666245101a.doc), от [21.07.2023 №698](http://bd-registr2:8081/content/act/24bbd49b-3688-4e23-a3dc-c785ca3a02f6.doc), от [01.09.2023 №821](http://bd-registr2:8081/content/act/fa48f021-d916-427a-952c-9d4b52902d6b.doc), от [22.09.2023 №937](http://bd-registr2:8081/content/act/918d22b2-b0cf-4cd3-9b86-07688e53d184.doc), от [01.11.2023 №1087](http://bd-registr2:8081/content/act/48950b6c-1c05-4ca5-9927-ea71ef1cb99a.doc), от [07.02.2024 №122](http://bd-registr2:8081/content/act/c667a3e9-384d-4879-b7c7-120451fabc45.doc), от [22.03.2024 №323](http://bd-registr2:8081/content/act/229594af-c972-4477-9161-f5fff24297a3.doc), от [08.04.2024 №357](http://bd-registr2:8081/content/act/1a0cb995-7caf-433e-af24-4f0a98ca25e9.doc), [от 28.05.2024 №564](http://bd-registr2:8081/content/act/2f30a7de-7c6c-45b2-b530-d3e8217c7110.doc), от [04.06.2024 №606](http://bd-registr2:8081/content/act/14f8b301-6c23-4185-9255-115c4b6dab46.doc), от [04.07.2024 №741](http://bd-registr2:8081/content/act/0c4700c3-124a-4380-82ef-b1f39b988de2.doc), от [25.11.2024 №1213](http://bd-registr2:8081/content/act/3cd4ac70-c309-4d7b-ab2b-2831b9fa3c92.doc), от [20.02.2025 №163](http://bd-registr2:8081/content/act/6076bb58-55cf-4f6f-b637-5fbc16f3995a.doc), от [13.03.2025 №258](http://bd-registr2:8081/content/act/020a31d3-ed7d-4ae4-b58b-47b9e0614767.doc))

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «[Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) Федерации», Администрация МО ГП «Город Малоярославец»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы» (Приложение № 1).

2. Главному бухгалтеру администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» предусмотреть финансовые средства на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы».

3. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Малоярославецкий край», но не ранее 01.01.2018 года и подлежит обязательному размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

### Глава Администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

Р.С. Саидов

Приложение

к Постановлению Администрации

МО ГП «Город Малоярославец»

от 15.11.2017 г. № 999

(в редакции Постановлений Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» от [22.12.2017г. №1138](http://bd-registr2:8081/content/act/ac2069b1-5c86-44e2-af10-e38c0786a29a.doc), от [30.03.2018г. №299](http://bd-registr2:8081/content/act/3deea4a0-615a-4598-ad08-44a640d7085f.doc), от [30.03.2018г. №301](http://bd-registr2:8081/content/act/708079a7-1cfa-4240-b112-29bb7e621421.doc), от [15.05.2018г. №439](http://bd-registr2:8081/content/act/bda4284c-2b34-43d5-bdc7-2e73ffe53629.doc), от [26.06.2018г. №673](http://bd-registr2:8081/content/act/3dcdaaaa-89b3-461a-ac82-c500963ca609.doc), от [16.10.2018г. №1139](http://bd-registr2:8081/content/act/9e71e7bf-8b1a-4dbd-9794-d3111e507858.doc), от [20.11.2018 г. №1297](http://bd-registr2:8081/content/act/ba2960d5-adb1-4126-9df2-c6bf14b0d2be.doc), от [25.02.2019 г. №180](http://bd-registr2:8081/content/act/d9bfdf30-4850-478f-9ef1-adab0afb0f73.doc), от [25.03.2019 г. №281](http://bd-registr2:8081/content/act/1bd6efb0-8c22-450a-9385-fafa8f1b29d5.doc), от [25.03.2019 г. №283](http://bd-registr2:8081/content/act/b087a2be-c1f3-46b5-b2df-79fa1a162b14.doc), от [21.06.2019 г. №648](http://bd-registr2:8081/content/act/69c16e5d-ed76-416c-bbad-254c124dcfbd.doc), от [12.09.2019 г. №976](http://bd-registr2:8081/content/act/756a5082-9e8c-4886-a26c-72227ae8abca.doc), от [17.02.2020 г. №139](http://bd-registr2:8081/content/act/9923f2e8-8fe1-40d2-9394-76d322ea1327.doc), от [31.03.2020 г. №296](http://bd-registr2:8081/content/act/66904a32-7c47-41e2-b264-1f26584755e9.doc), от [15.05.2020 г. №420](http://bd-registr2:8081/content/act/61809c50-05cf-4d4d-9c9d-c29600f80e5d.doc), от [01.06.2020 г. №465](http://bd-registr2:8081/content/act/7a78d5b4-2fc7-48d2-b4e9-d8bbb67d3553.doc), от [07.10.2020 г. №888](http://bd-registr2:8081/content/act/fd38fa0c-46e6-409c-8b09-85bbca1efe5d.doc), от [12.10.2020 г. №914](http://bd-registr2:8081/content/act/7914822e-1515-44d1-8e3a-7965846f9baa.doc), от [08.12.2020 №1131](http://bd-registr2:8081/content/act/230ba281-2997-4b24-832e-47f599d96459.doc), от [21.12.2020 №1195](http://bd-registr2:8081/content/act/bc11658c-82f3-4dcd-a2fc-c48a4dedbe09.doc), от [17.02.2021 №163](http://bd-registr2:8081/content/act/90a40230-e8cd-4a84-ad66-16359aae0d96.doc), от [16.03.2021 №294](http://bd-registr2:8081/content/act/d4d8995b-0106-4ce6-ac26-a1ef60d484f2.doc), от [17.05.2021 №532](http://bd-registr2:8081/content/act/d6b91f5b-8c5a-4d7a-baba-28441588c2d8.doc), от [02.09.2021 №864](http://bd-registr2:8081/content/act/4e27b1fe-63bc-4d48-ac8f-88449e7feb6a.doc), от [30.09.2021 №951](http://bd-registr2:8081/content/act/12db518c-3488-436b-a6cd-fe3529c0555c.doc), от [04.10.2021 №954](http://bd-registr2:8081/content/act/79f1e6f1-5338-4ac4-91f3-7f02fd63fd47.doc), от [09.11.2021 №1089](http://bd-registr2:8081/content/act/f1419cac-ac49-4e23-a4a6-a4079b8de05b.doc), от [28.12.2021 №1254](http://bd-registr2:8081/content/act/20a0f5e7-fb99-4723-92c8-b3d13c50e411.doc), от [12.01.2022 №7](http://bd-registr2:8081/content/act/8311b00b-63d9-40b7-9f0b-d7f2070b204f.doc), от [17.01.2022 №18](http://bd-registr2:8081/content/act/86107c85-05c9-4e53-8b3b-1444df7cc107.doc), от [21.01.2022 №25](http://bd-registr2:8081/content/act/5fca6295-8000-4170-a52a-11aca58dc9c3.doc), от [01.03.2022 №209](http://bd-registr2:8081/content/act/873b84f7-d212-4154-8065-35e2fc4897d5.doc), от [14.06.2022 №570](http://bd-registr2:8081/content/act/ab65c7f9-4a8e-47d4-b24a-6fe6ce3ec07f.doc), от [09.11.2022 №1146](http://bd-registr2:8081/content/act/c277ff5c-4ea6-4042-89e5-7e3fccda60b4.doc), от [28.11.2022 №1203](http://bd-registr2:8081/content/act/65f0f9b9-a642-4095-8eb6-5a3ab8900ab8.doc), от [08.02.2023 №109](http://bd-registr2:8081/content/act/e30d38e8-0deb-49b9-af88-82d253f4c188.doc), от [28.03.2023 №294](http://bd-registr2:8081/content/act/e4cce4ec-7b24-4022-ad5b-a7c2cc235e5e.doc), от [04.07.2023 №628](http://bd-registr2:8081/content/act/9c08ba2c-a90b-4dda-a108-db666245101a.doc), от [21.07.2023 №698](http://bd-registr2:8081/content/act/24bbd49b-3688-4e23-a3dc-c785ca3a02f6.doc), от [01.09.2023 №821](http://bd-registr2:8081/content/act/fa48f021-d916-427a-952c-9d4b52902d6b.doc), от [01.11.2023 №1087](http://bd-registr2:8081/content/act/48950b6c-1c05-4ca5-9927-ea71ef1cb99a.doc), от [07.02.2024 №122](http://bd-registr2:8081/content/act/c667a3e9-384d-4879-b7c7-120451fabc45.doc), от [08.04.2024 №357](http://bd-registr2:8081/content/act/1a0cb995-7caf-433e-af24-4f0a98ca25e9.doc), [от 28.05.2024 №564](http://bd-registr2:8081/content/act/2f30a7de-7c6c-45b2-b530-d3e8217c7110.doc), от [04.06.2024 №606](http://bd-registr2:8081/content/act/14f8b301-6c23-4185-9255-115c4b6dab46.doc), от [04.07.2024 №741](http://bd-registr2:8081/content/act/0c4700c3-124a-4380-82ef-b1f39b988de2.doc), от [25.11.2024 №1213](http://bd-registr2:8081/content/act/3cd4ac70-c309-4d7b-ab2b-2831b9fa3c92.doc), от [20.02.2025 №163](http://bd-registr2:8081/content/act/6076bb58-55cf-4f6f-b637-5fbc16f3995a.doc), от [13.03.2025 №258](http://bd-registr2:8081/content/act/020a31d3-ed7d-4ae4-b58b-47b9e0614767.doc))

**ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Муниципальная программы «Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы» (далее – муниципальная программа) |
| 2. | Ответственный исполнитель программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 3. | Соисполнитель программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству; Отдел по градостроительной деятельности, архитектуре и земельным отношениям; Отдел капитального строительства и технической инспекции администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», Муниципальное автономное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| 4. | Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», реализация которых предусмотрена в 2020 году и в последующие годы» от 05.11.2019 №1165 |
| 5. | Цели и задачи Программы | Цель Программы: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».  Задачи программы:  - Повышение уровня благоустройства;  - обеспечение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец»;  - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.  - приведение Правил благоустройства территории города Малоярославец в соответствии современным требованием к созданию комфортной среды проживания граждан |
| 6. | Целевые индикаторы и показатели Программы | -Количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий;  - доля площади благоустроенных дворовых территорий;  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных общественных территорий;  - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| 7. | Перечень основных мероприятий Программы | Основное мероприятие «Благоустройство территорий муниципального образование городское поселение «Город Малоярославец»  Формирование современной городской среды |
| 8. | Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2030 |
| 9. | Объемы и источники финансирования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | | Всего | 356 736,133 | 22 639,800 | 9 893,782 | 11 533,086 | 11 243,347 | 10 913,813 | 13 376,183 | 123 076,270 | 69 117,456 | 42 869,489 | 42 072,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | по источникам финансирования | 356 736,133 | 22 639,800 | 9 893,782 | 11 533,086 | 11 243,347 | 10 913,813 | 13 376,183 | 123 076,270 | 69 117,456 | 42 869,489 | 42 072,907 |  |  |  | | бюджетные ассигнования | 190 570,469 | 21 996,600 | 9 312,765 | 9 260,472 | 8 991,465 | 8 926,469 | 5 809,688 | 98 791,284 | 9 612,800 | 9 116,254 | 8 752,672 |  |  |  | | средства областного бюджета | 26 069,085 | 14 475,500 | 2 212,946 | 2 823,277 | 2 671,326 | 3 886,036 |  |  |  |  |  |  |  |  | | средства федерального бюджета | 164 501,384 | 7 521,100 | 7 099,819 | 6 437,195 | 6 320,139 | 5 040,433 | 5 809,688 | 98 791,284 | 9612,800 | 9116,254 | 8752,672 |  |  |  | | иные источники в т.ч. | 166 165,664 | 643,200 | 581,017 | 2 272,614 | 2 251,882 | 1 987,344 | 7 566,495 | 24 284,986 | 59 504,656 | 33 753,235 | 33 320,235 |  |  |  | | средства местного бюджета | 166 165,664 | 643,200 | 581,017 | 2 272,614 | 2 251,882 | 1 987,344 | 7 566,495 | 24 284,986 | 59 504,656 | 33 753,235 | 33 320,235 |  |  |  | |
| |  | | --- | | Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. | | <\*> Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию муниципальной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год (об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период).  <\*\*> Объемы финансовых средств из федерального бюджета на мероприятия муниципальной программы ежегодно уточняются после внесения изменений в закон о федеральном бюджете  <\*\*> Объемы финансовых средств из местного бюджета на мероприятия муниципальной программы ежегодно уточняются после внесения изменений местного бюджета | |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В количественном выражении:  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 87 ед;  - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 112 320 м²;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 30,1 %;  - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий до 28 %;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий 17 ед.;  - увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 1,020 га;  - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до 68%;  - увеличение доли финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до 1 %;  в качественном выражении:  - повышение комфортности условий проживания граждан;  - создание механизма реализации мероприятий по благоустройству;  - совместная работа администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» и населения по реализации проектов по благоустройству. |
| 11. | Контроль над реализацией Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Благоустройство территории является важным направлением, создающим комфортную и отвечающую современным требованиям среду проживания населения.

В городе Малоярославец более 506 многоквартирных жилых домов. Основная часть домов построена от 25 до 70 лет назад.

Благоустройство дворов жилищного фонда на сегодняшний день в целом по городу Малоярославец полностью или частично не отвечает нормативным требованиям.

Пришло в негодность асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 70% придомовых территорий имеет высокий физический износ.

Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Система дождевой канализации находится в неисправном состоянии и не обеспечивает отвод вод в периоды выпадения обильных осадков, что доставляет массу неудобств жителям и негативно влияет на конструктивные элементы зданий. В ряде кварталов города дождевая канализация отсутствует по причине того, что ее устройство не предусматривалось проектом.

В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. Отсутствуют специально обустроенные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке.

Состояние придомовых территорий является важным фактором формирования благоприятной городской среды.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации либо вертикальной планировки на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

К благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий необходим последовательный комплексный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Реализация программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию дворовых территорий жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом.

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Основными проблемами в сфере благоустройства в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» являются:

- отсутствие системного подхода к повышению уровня благоустройства территорий;

- недостаточное финансирование мероприятий по благоустройству;

- ненадлежащее состояние и отсутствие зональности дворовых территории многоквартирных домов;

- отсутствие целостных проектов, предусматривающих высокий уровень архитектурного исполнения, функциональность и доступность общественных территорий.

1.2. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы направлена на системный подход к повышению уровня благоустройства муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Главными задачами в сфере благоустройства муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на период действия муниципальной программы будут являться:

-увеличение количества благоустроенных дворовых и общественных территорий;

- формирование активной гражданской позиции населения посредством его участия в процессе благоустройства.

Выполнение программных мероприятий позволит к 2030 году создать благоприятные условия городской среды и обеспечить экологическое благополучие.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы Федеральным законом от 6 октября 2003 года № [131-ФЗ](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) «[Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской](http://nla-service.minjust.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007.html) Федерации» к вопросам местного значения города отнесены вопросы:

1) создания условий для массового отдыха жителей городского округа и организации обустройства мест массового отдыха населения;

2) утверждения правил благоустройства территории городского округа, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории городского округа (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм).

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий города Малоярославца. А также целью программы является повышение качества городской среды за счет благоустройства территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности.

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Целью муниципальной программы является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Достижение цели муниципальной программы будет осуществляться решением следующих задач:

- повышение уровня благоустройства;

- обеспечение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий ;

- обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

**Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Годы реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | | **2027** |
| «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» | | | | | | | | | |  |  |  | |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | 74 | 75 | 83 | 89 | 96 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | |
| 2 | Площадь благоустроенных дворовых территорий | м² | - | 88800 | 90000 | 99600 | 106800 | 115200 | 105317,7 | 106571 | 109650 | 112320 | 115820 | |
| 3 | Доля благоустроенных дворовых территорий | % | - | 25,8 | 26,1 | 28,9 | 31 | 33,4 | 27 | 27,5 | 28,3 | 30,1 | 32,3 | |
| 4 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий | % | - | 24,8 | 25,1 | 27,8 | 29,8 | 32,1 | 26 | 26,3 | 27,2 | 28 | 28,7 | |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - | 2 | 5 | 6 | 9 | 14 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | |
| 6 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | - | 0,09 | 0,291 | 0,372 | 0,809 | 0,990 | 0,720 | 0,840 | 0,960 | 1,020 | | 1,32 |
| 7 | Доля площади благоустроенных общественных территорий | % | - | 5,79 | 18,7 | 23,9 | 52 | 63,6 | 46,2 | 53,9 | 62 | 68 | | 74 |
| 8 | Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | % | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |

Методика расчета показателей муниципальной программы представлена в приложении № 1 к муниципальной программе.

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Основные ожидаемые к 2030 году конечные результаты реализации муниципальной программы:

в количественном выражении:

- увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 87 ед;

- увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 112320 м²;

- увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 30,1 %;

- увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий до 28 %;

- увеличение количества благоустроенных общественных территорий 17 ед.;

- увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 1,020 га;

- увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до 68%;

- увеличение доли финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до 1 %;

в качественном выражении:

- повышение комфортности условий проживания граждан;

- создание механизма реализации мероприятий по благоустройству;

- совместная работа администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» и населения по реализации проектов по благоустройству

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы - 2018-2030 годы, в один этап

**3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы**

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач муниципальной программы будет осуществляться посредством реализации основного мероприятия:

Благоустройство территорий муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».

Краткая характеристика основного мероприятия:

- решает задачу по повышению комфортности условий проживания граждан;

- позволяет повысить уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий;

- позволяет обеспечить вовлечение населения и общественное участие в принятии решений и реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской среды;

- обеспечит увеличение площади зон с активным использованием растительных компонентов;

- реализуется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов;

- обеспечит реализацию муниципальных программ по формированию современной городской среды;

- обеспечить обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных, муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечить обязательное размещение органами местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» государственных муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме.

**4. Характеристика мер муниципального регулирования**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Вид и заголовок нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Наименование индикатора государственной программы и (или) показателя подпрограммы, на который влияет правовое регулирование |
| 1 | Правила «Благоустройства и озеленения территорий муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | Устанавливает полномочия органов местного самоуправления в целях содействия по содержанию и развитию благоустройству территорий муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в соответствии с действующим законодательством | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями.  Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.  Количество благоустроенных общественных территорий, ед. |

**5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы**

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Всего | 356 736,133 | 22 639,800 | 9 893,782 | 11 533,086 | 11 243,347 | 10 913,813 | 13 376,183 | 123 076,270 | 69 117,456 | 42 869,489 | 42 072,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетные ассигнования: | 356 736,133 | 22 639,800 | 9 893,782 | 11 533,086 | 11 243,347 | 10 913,813 | 13 376,183 | 123 076,270 | 69 117,456 | 42 869,489 | 42 072,907 |  |  |  |
| средства областного бюджета | 26 069,085 | 14 475,500 | 2 212,946 | 2 823,277 | 2 671,326 | 3 886,036 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| средства федерального бюджета | 164 501,384 | 7 521,100 | 7 099,819 | 6 437,195 | 6 320,139 | 5 040,433 | 5 809,688 | 98 791,284 | 9 612,800 | 9 116,254 | 8 752,672 |  |  |  |
| иные источники в т.ч. | 166 165,664 | 643,200 | 581,017 | 2 272,614 | 2 251,882 | 1 987,344 | 7 566,495 | 24 284,986 | 59 504,656 | 33 753,235 | 33 320,235 |  |  |  |
| средства местного бюджета | 166 165,664 | 643,200 | 581,017 | 2 272,614 | 2 251,882 | 1 987,344 | 7 566,495 | 24 284,986 | 59 504,656 | 33 753,235 | 33 320,235 |  |  |  |

6. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Ответственный исполнитель программы (Соисполнитель)** |
| **Наименование мероприятия** | **Источник финансирования** | **Сумма расходов всего (тыс.руб.)** | **2018** | **2019** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Основное мероприятие "Благоустройство территорий МО ГП "Город Малоярославец " "Формирование современной городской среды | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Мероприятия по благоустройству придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: | итого | 18 921,313 | 5 132,000 | 2 217,399 | 3 136,935 | 2 898,505 | 0,000 | 0,000 | 2 436,474 | 3 100,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец" (Отдел по градостроительной деятельности, архитектуре и земельным отношениям; ОКС и ТИ администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»), МАУ "Управление городского хозяйства" |
| федеральный бюджет | 3 541,100 | 3 541,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 9 072,845 | 1 431,800 | 2 146,442 | 2 823,277 | 2 671,326 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 6 189,204 | 159,100 | 70,957 | 313,658 | 227,179 | 0,000 | 0,000 | 2 318,310 | 3 100,000 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства | 224,648 |  |  |  |  |  |  | 224,648 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ул. 17-ой Стрелковой дивизии, д.13 | федеральный бюджет | 1 548,200 | 1 548,200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 626,000 | 626,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 69,600 | 69,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | ул.Ленина, д.3 | федеральный бюджет | 305,400 | 305,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 123,500 | 123,500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 13,700 | 13,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ул.Ленина, д.1, ул.Почтовая, д.2 | федеральный бюджет | 333,100 | 333,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 134,700 | 134,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 15,000 | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | ул.Радищева д.18 корп. 1 и 2 | федеральный бюджет | 1 354,400 | 1 354,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 547,600 | 547,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 60,800 | 60,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | ул. 17-ой Стрелковой дивизии, д.3 | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 146,442 |  | 2 146,442 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 70,957 |  | 70,957 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | ул.Заводская, д.5, ул.Гр.Соколова,д.4, пер.Базарный, д.2 | областной бюджет | 2 823,277 |  |  | 2 823,277 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 308,698 |  |  | 308,698 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | ул. Мирная, 1а, ул.Строительная, д.2 | областной бюджет | 1 869,963 |  |  |  | 1 869,963 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 99,449 |  |  |  | 99,449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | ул.Школьная, д.2, д.4, д.6 , ул.Энтузиастов, д.7 | областной бюджет | 801,363 |  |  |  | 801,363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 132,690 |  |  | 4,960 | 127,730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | ул.Г.Соколова,д 42 | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | ул.Кирова, 32а,34, 34а | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятия по благоустройству общественных территорий муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец" | итого | 228 928,957 | 17 507,800 | 7 676,383 | 7 702,200 | 7 065,996 | 9 345,354 | 13 376,183 | 15 395,189 | 65 917,456 | 42 869,489 | 42 072,907 |  |  |  |
| федеральный бюджет | 67 904,627 | 3 980,000 | 7 099,819 | 6 437,195 | 6 320,139 | 5 040,433 | 5 809,688 | 5 735,627 | 9 612,800 | 9 116,254 | 8 752,672 |  |  |  |
| областной бюджет | 16 996,240 | 13 043,700 | 66,504 | 0,000 | 0,000 | 3 886,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 76 954,620 | 484,100 | 510,060 | 1 265,005 | 745,857 | 418,885 | 7 566,495 | 9 659,562 | 56 304,656 | 33 753,235 | 33 320,235 |  |  |  |
| 2.1. | Благоустройство площадки и тротуара около МУП "Олимп-Спорт" | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 2 429,700 | 2 429,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 7,700 | 7,700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Благоустройство территории в районе жд.вокзала | федеральный бюджет | 8 554,846 | 3 980,000 | 4 574,846 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 10 656,852 | 10 614,000 | 42,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 624,166 | 476,400 | 147,766 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Благоустройство территории сквера им.В.Петрова, в т.ч.: | федеральный бюджет | 1 799,068 |  | 1 799,068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 16,852 |  | 16,852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 103,112 |  | 103,112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Установка малых архитектурных форм на территории города и устройство забора в сквере В.Петрова | федеральный бюджет | 725,905 |  | 725,905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 6,800 |  | 6,800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 259,182 |  | 259,182 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Благоустройство общественной территории Сквер 1812, в т.ч. | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Дизайн-проект "Сквер 1812 года",проверка сметной документации | местный бюджет | 770,000 |  |  | 570,000 | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Благоустройство сквера в районе ул.Гр.Соколова и ул.Аузина | федеральный бюджет | 23 607,455 |  |  | 6 437,195 | 6 320,139 | 5 040,433 | 5 809,688 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 1 578,219 |  |  | 695,005 | 545,857 | 156,719 | 180,638 |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 769,172 |  |  |  |  | 141,340 | 3 627,832 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Благоустройство общественной территории вблизи пл.Жукова | областной бюджет | 2 574,577 |  |  |  |  | 2 574,577 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 80,050 |  |  |  |  | 80,050 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Благоустройство общественной территории вблизи ул.Московская д.57 | областной бюджет | 1 311,459 |  |  |  |  | 1 311,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 40,776 |  |  |  |  | 40,776 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Благоустройство общественной территории по ул. Чистовича, вблизи д. 38 (ЦРБ) |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Благоустройство общественной территории по ул. Московской вблизи д. 9 (ЗАГС) | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местый бюджет (софинансирование) | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Благоустройство территория вблизи зданий №6,№6А,№8 по ул.Калужской | федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местый бюджет (софинансирование) | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Благоустройство общественной территории ул.Школьная | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Ремонт МАФ , вблизи домов по ул.Аузина №68, ул.Гр Соколова №40 | местный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация мероприятий в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" | итого | 3 541,256 | 0,000 | 0,000 | 693,951 | 1 278,846 | 1 568,459 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 3 541,256 |  |  | 693,951 | 1 278,846 | 1 568,459 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Информационное обеспечение реализации мероприятий по формированию современной городской среды | местный бюджет | 182,466 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 82,466 | 100,000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях -победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | итого | 105 055,657 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 105 055,657 | 0,000 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | 93 055,657 |  |  |  |  |  |  | 93 055,657 |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 0,000 |  |  |  |  |  |  | 0,000 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 9 106,672 |  |  |  |  |  |  | 9 106,672 |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет (софинансирование) | 2 893,328 |  |  |  |  |  |  | 2 893,328 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО | федеральный бюджет | 164 501,384 | 7 521,100 | 7 099,819 | 6 437,195 | 6 320,139 | 5 040,433 | 5 809,688 | 98 791,284 | 9 612,800 | 9 116,254 | 8 752,672 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| областной бюджет | 26 069,085 | 14 475,500 | 2 212,946 | 2 823,277 | 2 671,326 | 3 886,036 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| местный бюджет | 165 941,016 | 643,200 | 581,017 | 2 272,614 | 2 251,882 | 1 987,344 | 7 566,495 | 24 060,338 | 59 504,656 | 33 753,235 | 33 320,235 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| внебюджетные средства | 224,648 |  |  |  |  |  |  | 224,648 |  |  |  |  |  |  |
| итого | 356 736,133 | 22 639,800 | 9 893,782 | 11 533,086 | 11 243,347 | 10 913,813 | 13 376,183 | 123 076,270 | 69 117,456 | 42 869,489 | 42 072,907 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Для обеспечения выполнения мероприятий муниципальной программы будет осуществляться предоставление из областного и федерального бюджета субсидий бюджету муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» в целях софинансирования муниципальной программы формирования современной городской среды в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В целях определения физического состояния, необходимости благоустройства и уровня благоустройства территорий муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» проведена инвентаризация дворовых территорий, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, территорий индивидуальной жилой застройки (индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения) (далее – инвентаризация). Порядок инвентаризации установлен на основании Постановления Главы Администрации муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» № 686 от 11.08.2017г. «О инвентаризации дворовых территорий и мест общего пользования на территории МО ГП «Город Малоярославец».

Перечень территорий, подлежащих благоустройству указан в приложении № 2 к муниципальной программе.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов предполагают выполнение в соответствии с минимальным и дополнительным перечнями видов работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает :

* ремонт дворовых проездов,
* обеспечение освещения дворовых территорий,
* установку скамеек,
* урн.

При трудовом участии, которое может выражаться в выполнении жителями города неоплачиваемых работ и не требующих специальной квалификации (уборка мусора, покраска бордюрного камня, озеленение и т.д.)

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

* оборудование автомобильных парковок, детских и (или) спортивных площадок,
* озеленение территорий,
* устройство тротуаров, пешеходных дорожек,
* ливневой канализации,
* лестничных сходов, пандусов,
* декоративных ограждений,
* малых архитектурных форм,
* произведений монументально-декоративного искусства (цветочницы, вазоны).

Софинансирование за счёт средств, полученных администрацией муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» в 2018-2030 годах, для работ по благоустройству дворовых территорий из дополнительного перечня осуществляется путем проведения работ по образованию (межеванию) земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома и при наличии решения собственников многоквартирных домов, дворовые территории которых благоустраиваются, о принятии в результате имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

При финансировании собственниками многоквартирных домов работ по благоустройству дворовых территорий доля участия должна составлять не менее 1 % от стоимости мероприятий по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня видов работ, а с 2020 года - 20% от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня видов работ.

В рамках проведения мероприятий по благоустройству создать условия для привлечения добровольце (волонтеров) к участию в реализации программы.

При реализации программы администрация муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» обязана осуществлять закупки товаров и работ согласно Федерального закона РФ от 05.04.2013гг. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с предусмотрением в муниципальном контракте установление минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.

Ориентировочные единичные расценки на элементы благоустройства в приложении № 3.

Исполнители мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В целях осуществления контроля за реализацией мероприятий по формированию комфортной городской среды и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с их реализацией, в муниципальном образовании городском поселении «Город Малоярославец» создана рабочая группа.

Работа рабочей группы организуется в соответствии с распоряжением Главы Администрации муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» № 126 от 03.08.2017г. «О создании рабочей группы по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в МО ГП «Город Малоярославец».

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы»

**Методика расчета показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании городском поселении «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы»**

1. Показатель «Количество благоустроенных дворовых территорий» рассчитывается по формуле:

Кд = ΣКд,

где ΣКд – общее количество дворовых территорий многоквартирных домов   
(далее – дворовые территории), соответствующих требованиям правил благоустройства территорий поселений (городских округов) в части освещения улиц, озеленения территории, размещения и содержания малых архитектурных форм, оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок (далее - требования правил благоустройства).

2. Показатель «Площадь благоустроенных дворовых территорий» рассчитывается по формуле:

Sобщ = ΣSд,

где ΣSд – общая площадь благоустроенных дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец»

3. Показатель «Доля благоустроенных дворовых территорий» рассчитывается по формуле:

Aд / Bд × 100 %,

где Aд - количество дворовых территорий, соответствующих требованиям правил благоустройства;

Bд - общее количество дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец».

4. Показатель «Доля площади благоустроенных дворовых территорий» рассчитывается по формуле:

Aдs / Bдs × 100 %,

где Aдs - площадь благоустроенных дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец».

Bдs – общая площадь дворовых территорий, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец».

5. Показатель «Количество благоустроенных общественных территорий» рассчитывается по формуле:

Кобщ = ΣКт,

где ΣКт – общее количество общественных территорий, соответствующих требованиям правил благоустройства.

6. Показатель «Площадь благоустроенных общественных территорий» рассчитывается по формуле:

Sт = ΣSт,

где ΣSт – общая площадь общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец».

7. Показатель «Доля площади благоустроенных общественных территорий» рассчитывается по формуле:

Aт / Bт × 100 %,

где Aт - количество общественных территорий, соответствующих требованиям правил благоустройства;

Bт - общее количество общественных территорий, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец».

8. Показатель «Доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц» рассчитывается по формуле:

Ф / Фст × 100 %,

где Ф - стоимость оплаченных заинтересованными лицами мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома;

Фст - общая стоимость выполненных работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы»

(в редакции Постановления от [04.07.2023 №628](http://bd-registr2:8081/content/act/9c08ba2c-a90b-4dda-a108-db666245101a.doc), от [22.09.2023 №937](http://bd-registr2:8081/content/act/918d22b2-b0cf-4cd3-9b86-07688e53d184.doc), от [04.07.2024 №741](http://bd-registr2:8081/content/act/0c4700c3-124a-4380-82ef-b1f39b988de2.doc), от [25.11.2024 №1213](http://bd-registr2:8081/content/act/3cd4ac70-c309-4d7b-ab2b-2831b9fa3c92.doc), от [13.03.2025 №258](http://bd-registr2:8081/content/act/020a31d3-ed7d-4ae4-b58b-47b9e0614767.doc))

**Адресный перечень территорий муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец», подлежащих благоустройству в 2018-2030 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование населенного пункта | | Перечень территорий | | Срок реализации |
| Подраздел 1 «Дворовые территории многоквартирных домов» | | | | | | |
| 1.  2.  3.  4.  5. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул.17 Стрелковой дивизии. д.13  ул. Ленина, д.1  ул. Ленина, д.3  ул. Почтовая, 2  ул. Радищева, д.18 корп.1/2 | | | 2018 |
| 1. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул. 17 Стрелковой дивизии, д.6 | | | 2019 |
| 1.  2.  3. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул. Григория Соколова, д.4  ул. Заводская, д.5  пер. Базарный, д. 2 | | | 2020 |
| 1.  2.  3.  4. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул. Строительная, д.2  ул. Энтузиастов, д.7  ул. Школьная, д.2;4;6  ул. Мирная д.1а | | | 2021 |
| 1. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | Ул. Подольских Курсантов д.14 | | | 2022 |
| 1. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул. Григория Соколова, д. 42 | | | 2024 |
| 1 | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | ул. Кирова, д. 32А и 34, 34А | | | 2025 |
| Подраздел 2 «Общественные территории» | | | | | | |
| 1. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | | | Привокзальная площадь (I-II этапы)  Благоустройство территории в районе ж/д вокзала г.Малоярославец | 2018 |
| 2. | | Благоустройства площадки и тротуара около МУП «Олимп-Спорт» в г.Малоярославец, Калужской области |
| 1. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | | | Привокзальная площадь (III этап)  Благоустройство территории в районе ж/д вокзала г.Малоярославец | 2019 |
| 2. | | Сквер им. Василия Петрова (ул.В.Петрова) |
| 1. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | | | «Александровский сад» с площадкой военной техники (ул. Аузина) – I этап | 2020 |
| 1. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | | | Сквер в районе ул. Гр. Соколова и ул. Аузина | 2021 |
| 1.  2.  3. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | | | Сквер в районе ул. Гр. Соколова и ул. Аузина  Общественная территория по ул. Гагарина д.1  Общественная территория по ул. Московская д.57 | 2022 |
| 1. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | | | Благоустройство сквера в районе ул. Гр. Соколова и ул. Аузина (5-7 этап) | 2023 |
| 1. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | | | Благоустройство общественной территории вблизи зданий №6, №6А, №8 по ул. Калужской (центр города)(1 этап) | 2024 |
| 2. | | Благоустройство центральной площади в г. Малоярославец Калужской области |
| 1. | | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | | | Благоустройство общественной территории по ул. Московской вблизи д. 9 (ЗАГС) | 2025 |
| 2. | | Благоустройство общественной территории Сквер 1812 года |
| 1. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | | | | Благоустройство общественной территории по ул. Чистовича, вблизи д. 38 (ЦРБ) | 2026 |
| 2. | Территория вблизи реки Лужа (от ул. Плеханова) |
| 1. | Муниципальное образование городское поселение «Город Малоярославец» | | | | Благоустройство общественной территории по ул. Школьной вблизи д. 2, 4, 6, 7 | 2027 |
| 2. | Сквер на ул. Чехова вблизи д. 79 по ул. Московской |
| 3. | Сквер по ул. Аэродромная вблизи д. 1 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы»

**Ориентировочные (примерные) единичные расценки на элементы благоустройства дворовых территорий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | |
| Строительство внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром 2398 | Без бордюра  1760 |
| Ремонт внутриквартального, дворового проезда, автостоянки с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром 1966 | Без бордюра 1173 |
| Строительство тротуара (пешеходной дорожки) с асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром 2892 | Без бордюра 1012 |
| Ремонт тротуара (пешеходной дорожки) с фрезерованием верхнего слоя и асфальтобетонным покрытием | 1 кв. м | С бордюром 3536 | Без бордюра 656 |
| Устройство тротуарной плитки | 1 кв. м | С бордюром 4036 | Без бордюра 1691 |
| Поднятие горловины колодца (без стоим. люка) Поднятие горловины колодца (со стоимостью люка) | 1 шт. | 2465 9362 |  |
| Установка скамейки со стоимостью скамейки | 1 шт. | 7475-11207 |  |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 2875-4278 |  |
|  |  |  |  |  |
| Стоимость наружного освещения | 1 п. м | По опорам 1203 | Над подъездом дома 889 | Под землей 2578 |
| Стоимость светильника | 1 шт. | 1380-  16 963 |  |  |
| Стоимость шкафа управления | 1 шт. | 9890-22 202 |  |  |
| Посадка зеленых насаждений: - деревьев - кустарника | 1 шт. | 3156 1392 |  |  |
| Посев газона | 1 кв. м | 388 |  |  |
| Создание цветника | 1 кв. м | 1373 |  |  |
| Снос строений | 1 м3 | 1147 |  |  |
| Устройство ливневой канализации из труб д-315-500 мм. с устройством ж/б колодцев | 1 м.п. | 9660- 14 080 |  |  |
| Устройство пандуса | 1 шт. | 93 868 |  |  |
| Установка евроконтейнера | 1 шт. | 97 750 |  |  |
| Устройство контейнерной площадки с ограждением на 1 контейнер Стоимость контейнера | 1 шт. 1 шт. | 81 363  5911 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. |
| Детская игровая площадка: - качели - горка - качалка - песочница - домик-беседка - карусель - детский спортивный комплекс - шведская стенка | 1 шт. | 30 000 33 210 23 636 33 800 61 754 32 353 179 580  10 754 |
| Спортивная площадка (полностью оснащенный комплекс) | 1 шт. | 2 189 000 |
| Теннисный стол | 1 шт. | 17 160 |
| Ударопоглощающее покрытие | 1 кв. м | 2 670 |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» на 2018-2030 годы»

**МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ**

**Набор малых архитектурных форм для детской игровой площадки (тип 1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | С-1.24 - Скамейка парковая - 3D вид 1 | Скамейка парковая без спинки  Материалы: покрытые порошковыми красками металлические элементы; брус хвойных пород  Размер: 2000 мм \* 680 мм |
| 2 | МФ-1.15 - 3D вид 1 | Песочница  Характеристики:  Возрастная группа: 2-7 лет  Общая высота: 1800 мм  Размеры: 1400 мм \* 1500 мм |
| 3 | КАЧ-1.5 - 3D вид 1 | Качели  Характеристики:  Возрастная группа: 3-12 лет  Общая высота: 2150 мм  Размеры: 2250 мм \* 1400 мм |
| 4 | КАЧ-1.2 - 3D вид 1 | Качели  Характеристики:  Возрастная группа: 2-7 лет  Общая высота: 400 мм  Размеры: 2300 мм \* 450 мм |
| 5 | МФ-1.81 - 3D вид 1 | Горка  Характеристики:  Возрастная группа: 6-12 лет  Общая высота: 2300 мм  Размеры: 4800 мм \* 900 мм |
| 6 | КАР-1.5 Карусель - 3D вид 1 | Карусель  Характеристики:  Возрастная группа: 2-7 лет  Общая высота: 900 мм  Размеры: D 1500 мм |

**Набор малых архитектурных форм для детской игровой площадки (тип 2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | С-1.24 - Скамейка парковая - 3D вид 1 | Скамейка парковая без спинки  Материалы: покрытые порошковыми красками металлические элементы; брус хвойных пород  Размер: 2000 мм \* 680 мм |
| 2 | ИКС-1.3 - 3D вид 1 | Детский игровой комплекс  Характеристики:  Возрастная группа: 6-12 лет  Высота полов: 1000 мм, 1500 мм  Высота горки: 1500 мм  Общая высота: 3300 мм  Размеры: 4900 мм \* 4450 мм |
| 3 | МФ-1.15 - 3D вид 1 | Песочница  Характеристики:  Возрастная группа: 2-7 лет  Общая высота: 1800 мм  Размеры: 1400 мм \* 1500 мм |
| 4 | КАЧ-1.13 - 3D вид 1 | Качели  Характеристики:  Возрастная группа: 3-12 лет  Общая высота: 2150 мм  Размеры: 3550 мм \* 1450 мм |
| 5 | КАЧ-1.2 - 3D вид 1 | Качели  Характеристики:  Возрастная группа: 2-7 лет  Общая высота: 400 мм  Размеры: 2300 мм \* 450 мм |
| 6 | КАР-1.5 Карусель - 3D вид 1 | Карусель  Характеристики:  Возрастная группа: 2-7 лет  Общая высота: 900 мм  Размеры: D 1500 мм |
| 7 | МФ-1.24 - 3D вид 1 | Фигура для лазания  Характеристики:  Возрастная группа: 3-7 лет  Общая высота: 1200 мм  Размеры: 2300 мм \* 700 мм |
| 8 | МФ-1.86 - 3D вид 1 | Детский игровой домик  Характеристики:  Возрастная группа: 2-7 лет  Общая высота: 1300 мм  Размеры: 1300 мм \* 1050 мм |
| 9 | РУ-1.3 - 3D вид 1 | Детский рукоход  Характеристики:  Возрастная группа: 6-12 лет  Размеры: 3100 мм \* 1300 мм  Общая высота: 2200 мм |
| 10 | ББ-1.9 - 3D вид 1 | Детское гимнастическое бревно  Характеристики:  Возрастная группа: 3-12 лет  Размеры: 5200 мм \* 150 мм  Общая высота: 400 мм |

**Набор МАФ для спортплощадки (тип 1)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | С-1.24 - Скамейка парковая - 3D вид 1 | Скамейка парковая без спинки  Материалы: покрытые порошковыми красками металлические элементы; брус хвойных пород  Размер: 2000 мм \* 680 мм |
| 2 | СП-1.47 - 3D вид 1 | Система турников  Характеристики:  Возрастная группа: 6-12 лет  Размеры: 2880 мм \* 700 мм  Общая высота: 1800 мм |
| 3 | РУ-1.3 - 3D вид 1 | Детский рукоход  Характеристики:  Возрастная группа: 6-12 лет  Размеры: 3100 мм \* 1300 мм  Общая высота: 2200 мм |
| 4 | СП-1.19 - 3D вид 1 | Теннисный стол  Характеристики:  Возрастная группа: 7-16 лет  Размеры: 2740 мм \* 1500 мм  Общая высота: 850 мм |
| 5 | W-04-001 - 3D вид 1 | Брусья  Характеристики:  Возрастная группа: от 14 лет  Размеры: 1780 мм \* 640 мм  Общая высота: 1100 мм |

**Набор МАФ для спортплощадки (тип 2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | С-1.24 - Скамейка парковая - 3D вид 1 | Скамейка парковая без спинки  Материалы: покрытые порошковыми красками металлические элементы; брус хвойных пород  Размер: 2000 мм \* 680 мм |
| 2 | СП-1.6 - 3D вид 1 | Спортивный миникомплекс  Характеристики:  Возрастная группа: 6-12 лет  Размеры: 1750 мм \* 1750 мм  Общая высота: 2600 мм |
| 3 | РУ-1.3 - 3D вид 1 | Детский рукоход  Характеристики:  Возрастная группа: 6-12 лет  Размеры: 3100 мм \* 1300 мм  Общая высота: 2200 мм |
| 4 | СП-1.19 - 3D вид 1 | Теннисный стол  Характеристики:  Возрастная группа: 7-16 лет  Размеры: 2740 мм \* 1500 мм  Общая высота: 850 мм |
| 5 | W-01-005 - 3D вид 1 | Рукоход  Характеристики:  Возрастная группа: от 14 лет  Размеры: 3300 мм \* 1500 мм  **Общая высота: 2600 мм** |
| 6 | W-02-007 - 3D вид 1 | Перекладина  Характеристики:  Возрастная группа: от 14 лет  Размеры: 3000 мм \* 150 мм  **Общая высота: 2600 мм** |
| 7 | W-04-001 - 3D вид 1 | Брусья  Характеристики:  Возрастная группа: от 14 лет  Размеры: 1780 мм \* 640 мм  Общая высота: 1100 мм |

**Набор малых форм для зон отдыха**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | С-1.24 - Скамейка парковая - 3D вид 1 | Скамейка парковая без спинки  Материалы: покрытые порошковыми красками металлические элементы; брус хвойных пород  Размер: 2000 мм \* 680 мм |
| 2 | Д-1.24 - Диван парковый - вид 1 | Скамейка парковая со спинкой  Материалы: покрытые порошковыми красками металлические элементы; брус хвойных пород  Размер: 2000 мм \* 700 мм |
| 3 | У-1.1 - 3D вид 1 | Урна  Размеры: 280 мм \* 330 мм, высота: 950 мм |