Приложение

к Постановлению

главы администрации

муниципального образования

городское поселение «Город Малоярославец»

от \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ И В ОПОРНОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий в Малоярославецком районе и в опорном населенном пункте город Малоярославец»

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ Администрации муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец» |
| 2. Соисполнители муниципальной программы | Унитарное муниципальное предприятие «Водоканал»;  Муниципальное автономное учреждение «Управление городского хозяйства» |
| 3. Цель муниципальной программы | Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности и опорном населенном пункте город Малоярославец |
| 4. Задачи муниципальной программы | - повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий и территории опорного населенного пункта город Малоярославец |
| 5. Индикаторы муниципальной программы | 1. Доля сельского населения в общей численности населения Малоярославецкой сельской агломерации Калужской области.  2. Количество реализованных проектов по созданию и развитию инфраструктуры на территориях сельской местности и опорного населенного пункта город Малоярославец |
| 6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025 год, в один этап |
| 7. Объемы финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования | Общий объем финансирования в 2025 году составляет – 224542,74 тыс. рублей:  - федеральный бюджет – 191103,8 тыс. рублей,  - областной бюджет – 7962,659 тыс. рублей,  - местный бюджет – 3134,281 тыс. рублей,  - внебюджетные – 22342,00 тыс. рублей. |

1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации

муниципальной программы

1. Приоритеты государственной политики по комплексному развитию сельских территорий определены в:

1.1. [Указе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=358026) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 19.07.2018 № 444).

1.2. [Указе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=191669) Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации».

1.3. [Указе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=96953) Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утверждении Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации».

1.4. [Концепции](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=308069&dst=100008) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1121-р, постановлений Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 172, от 28.09.2018 № 1151) (далее - Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р).

1.5. Федеральном [законе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482800) «О развитии сельского хозяйства».

1.6. Государственной [программе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=479937&dst=100014) Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

1.7. Государственной [программе](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=487387&dst=119719) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (в ред. постановлений Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 315, от 19.12.2014 № 1421, от 13.01.2017 № 7, от 31.03.2017 № 396, от 29.07.2017 № 902, от 10.11.2017 № 1347, от 13.12.2017 № 1544, от 01.03.2018 № 214, от 31.07.2018 № 890, от 27.08.2018 № 1002, от 06.09.2018 № 1063, от 30.11.2018 № 1443, от 08.02.2019 № 98).

1.8. [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=211112&dst=100009) устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р (в ред. распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.01.2017 N 8-р).

1.9. [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428211&dst=100009) пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р «Об утверждении Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года».

1.10. [Стратегии](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW037&n=153138&dst=101478) социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренной постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О Стратегии социально-экономического развития Калужской области до 2030 года» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 13.07.2012 № 353, от 26.08.2014 № 506, от 12.02.2016 № 89, от 25.05.2017 № 318) (далее - Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, одобренная постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250).

2. Основные цели государственной политики по обеспечению устойчивого комплексного развития сельских территорий следующие:

2.1) обеспечение сохранности численности сельского населения и создание условий для его роста.

2.2) улучшение условий жизнедеятельности сельского населения и опорного населенного пункта город Малоярославец, в части обеспечения коммунальной инфраструктурой: бесперебойного и качественного обслуживания в подаче водоснабжения.

2. Цель, задачи и индикаторы достижения цели и решения задач

муниципальной программы

2.1. Цель, задачи муниципальной программы

2.1.1. Цель муниципальной программы: создание условий для повышения качества жизни сельского населения и населения опорного населенного пункта город Малоярославец.

2.1.2. Задачи муниципальной программы:

- повышение уровня комплексного развития инфраструктуры сельских территорий и территории опорного населенного пункта город Малоярославец.

2.2. Индикаторы достижения цели и решения задач

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы будет ежегодно оцениваться на основании следующих индикаторов:

СВЕДЕНИЯ

ОБ ИНДИКАТОРАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | 2024 | 2025 |
| 1 | Доля сельского населения в общей численности населения Малоярославецкой сельской агломерации Калужской области | % | 26 | 25 |
| 2 | Количество реализованных проектов по созданию и развитию инфраструктуры на сельских территориях и территории опорного населенного пункта город Малоярославец | к-во | 0 | 1 |

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий

муниципальной программы

Территория Малоярославецкой сельской агломерации не совпадает с территорией Малоярославецкого муниципального района Калужской области. Городское поселение «Город Малоярославец» является административным центром указанного муниципального образования. Город Малоярославец был определен в качестве опорного населенного пункта (далее по тексту – ОНП город Малоярославец), как наиболее экономически и инфраструктурно развитый населенный пункт. Территория Малоярославецкого района расположена в центре Восточно-Европейской равнины, на севере Калужской области, в бассейне верхней Оки.

Реализация мероприятий муниципальной программы, входящих в состав государственной программы, способствует достижению цели государственной программы - сохранению человеческого капитала территорий Малоярославецкой сельской агломерации Калужской области.

Мероприятия муниципальной программы включают комплекс системных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы и решение наиболее актуальных текущих перспективных задач, определяющих динамичное и устойчивое развитие территорий Малоярославецкой сельской агломерации Калужской области.

3.1. «Создание и развитие инфраструктуры на

сельских территориях и территории ОНП город Малоярославец»

Достижение заявленной цели и решение поставленных задач программы будут осуществляться посредством реализации следующего приоритетного мероприятия:

3.1.1. Мероприятие «Капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 13 809 метров»

1. Краткая характеристика мероприятия:

1.1. Направлено на решение задач: повышение уровня комплексного развития территорий; стимулирование и поддержка реализации общественно значимых проектов по развитию инфраструктуры территорий.

1.2. Способствует достижению целей: создание условий для повышения качества жизни сельского населения и населения ОНП город Малоярославец; создание современной инженерной инфраструктуры для надежного бесперебойного водоснабжения и оказание услуги надлежащего качества.

1.3. Способствует достижению значений индикаторов (показателей):

1) сохранение доли сельского населения в общей численности населения на территории Малоярославецкого района Калужской области;

2) количество реализованных проектов по развитию инфраструктуры территорий.

4. Характеристика мер государственного регулирования

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы (далее - сведения) в рамках полномочий муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее - правовое регулирование) с обозначением индикатора муниципальной программы, на который повлияет правовое регулирование, размещены на официальном сайте администрации в сети Интернет по адресу: <https://maloyaroslavets-r40.gosuslugi.ru/>.

Сведения размещаются в течение десяти рабочих дней с даты вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов или изменений в них.

Ответственность за актуализацию сведений несут ответственные исполнители и соисполнители муниципальной программы.

5. Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации

муниципальной программы

(тыс. руб. в ценах каждого года)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Всего | В том числе по годам |
| 2025 |
| ВСЕГО |  |  |
| Создание и развитие инфраструктуры на  сельских территориях и территории ОНП город Малоярославец в том числе по мероприятию: |  |  |
| Капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 13 809 метров |  |  |
| по источникам финансирования: |  |  |
| бюджетные ассигнования - итого | 224542,74 | 224542,74 |
| в том числе: |  |  |
| средства бюджета муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | 3134,281 | 3134,281 |
| средства областного бюджета | 7962,659 | 7962,659 |
| Средства федерального бюджета | 191103,8 | 191103,8 |
| в том числе: |  |  |
| Внебюджетные средства | 22342,00 | 22342,00 |

Приложение № 1

к муниципальной Программе

"Комплексное развитие сельских

территорий в Малоярославецком районе

и в опорном населенном пункте город Малоярославец"

МЕРОПРИЯТИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ

ТЕРРИТОРИЙ В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ И В ОПОРНОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ "

(млн рублей, в ценах соответствующих лет)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Срок исполнения | Объем финансового обеспечения - всего тыс. руб. | В том числе | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты |
| за счет средств местного бюджета, тыс. руб. |
| Раздел 1. Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях и территории ОНП город Малоярославец | | | | | | |
| 2.1 | Мероприятие:Капитальный ремонт сетей водоснабжения общей протяженностью 13 809 метров |  |  |  | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | Положительные изменения в комплексном развитии сельских территорий и опорном населенном пункте город Малоярославец; создание современной инженерной инфраструктуры для надежного бесперебойного водоснабжения и оказание услуги надлежащего качества. |
|  |  |  |
| 2025 год | 224542,74 | 3134,281 |
|  |  |  |
|  |
|  |
| Итого по программе | |  | 224542,74 | 3134,281 |  |  |

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ И В ОПОРНОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Показатели, характеризующие достижение цели | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации Программы) 2024 | Планируемое значение показателя по годам реализации |
| 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача 1. Повышение уровня комплексного обустройства сельских территорий и территорий опорного населенного пункта город Малоярославец | Показатель. Количество отремонтированных объектов инфраструктуры сельских территорий и опорного населенного пункта город Малоярославец | к-во | 0 | 1 |